ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению совета депутатов муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

от 14.03.2023 № 20

## Отчет

## главы администрации муниципального образования

## «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

## о результатах деятельности администрации

## муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2022 год в части исполнения полномочий

## по решению вопросов местного значения муниципального образования

## Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 7 Устава муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области администрация муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) не образуется, исполнение полномочий администрации муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) возлагается на администрацию муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее - администрация).

Оценка социально-экономического развития муниципального образования

Численность населения МО «Город Всеволожск» на 01.01.2022 года, согласно данным Всероссийской переписи населения, проведенной в 2021 году, составила – 79 717 человек.

Анализ отраслей хозяйственной деятельности на территории муниципального образования

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по хозяйственным видам экономической деятельности                              по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия) за 2022 год составил 103,8 млрд. рублей,                         что на 2,3% ниже уровня 2021 года, в том числе промышленное производство 85,9 млрд. рублей, 94,1 % к уровню 2021 года (обрабатывающее производство – 84,0 млрд. рублей, 93,3 % к 2021 году).  Доля предприятий промышленности в общем объеме отгруженных товаров составила 82,8 %.

Объем отгруженных товаров, работ и услуг собственного производства по предприятиям и организациям МО «Город Всеволожск», не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние),

в разрезе отраслей:

| Отрасль экономики | Фактический объем, млн. руб. |  | Темп роста (снижения) % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2021 год |  |
| Всего | 103828,7 | 106309,8 | 97.7 |
| Обрабатывающее производство | 84027,1 | 90275,9 | 93,1 |
| Транспортировка и хранение | 2004,4 | 3456,7 | 58,0 |
| Строительство | 6961,5 | 3338,6 | 208,5 |
| Обеспечение электрической энергии, газом и паром, кондиционирование воздуха | 2593,1 | 2085,8 | 124,3 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 1167,9 | 1455,6 | 80,2 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 3138,1 | 3395,4 | 92,4 |
| Образование | 131,4 | 115,4 | 113,9 |
| Прочее | 3805,2 | 2186,4 | 174,0 |

Удельный вес отдельных отраслей экономики в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг за 2022 год (%)

Промышленность

Перечень наиболее значимых крупных и средних предприятий, осуществляющих производственную деятельность:

- ООО «Нокиан Тайерс» - производство автомобильных шин (ведутся переговоры о замене учредителей компании);

- ООО «Гестамп Северсталь Всеволожск» - производство металлоизделий для автомобилестроения;

- ООО «Арнест упаковочные решения Всеволожск» – производство алюминиевой банки;

- ООО «АО «Смерфит Каппа Рус» - производство изделий                           из гофрокартона, полиэтиленовой упаковки;

- ООО «МДМ-Печать» - производство печатной продукции;

- ООО «Полар Инвест» - производство изделий из бетона;

- ООО «Мясокомбинат Всеволожский» - производство (разделка мясной продукции);

- Филиал АО "БТК ГРУПП" - пошив спецодежды;

- ООО «АЛЮТЕХ» - Автоматические гаражные ворота, въездные ворота (откатные и распашные), рольставни для окон и дверей;

- ООО «ТД «Эксимпак-Ротопринт» -производство термоусадочной этикетки, многослойные материалы, поставка оборудования для усадки.

С конца февраля 2022 геополитические условия функционирования российской экономики изменились кардинально. Ввиду того, что отдельными европейскими государствами и США были приняты санкционные ограничения в отношении Российской Федерации, траектория развития МО Всеволожский муниципальный район и в том числе МО «Город Всеволожск» в 2022 характеризовалась неопределенностью                                                 и нестабильностью экономической среды.

В 2022 году снижение уровня производства наблюдается в отраслях:

- производство готовых металлических изделий, кроме машин                               и оборудования (92,2% к 2021 году);

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (31,3% к 2021 году) спад обусловлен:

- уходом компаний с иностранным капиталом: ООО «Ханил Рус», ООО «Ти Ай Аутомотив»;

- из-за разрыва договорных отношений на поставку сырья                              и комплектующих снижение уровня производства у ООО «Гестамп Северсталь Всеволожск».

В целях обеспечения социально-экономической стабильности и защиты населения в Ленинградской области, оперативного взаимодействия                                        с федеральными органами исполнительной власти, представителями общественных организаций Постановлением Губернатора Ленинградской области от 3 марта 2022 года № 16-пг образован оперативный штаб                            под председательством Губернатора Ленинградской области                               А.Ю. Дрозденко.

По итогам проведенных заседаний разработан и утвержден «План реализации региональных первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной сферы Ленинградской области» (распоряжение Губернатора Ленинградской области от 15 апреля 2022 года     № 244-рг «Об утверждении плана реализации региональных первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной сферы Ленинградской области»).

Планом мероприятий предусмотрены дополнительные меры поддержки промышленных предприятий в сложившихся экономических условиях: льготное заемное финансирование, направленное на стимулирование реализации проектов по импортозамещению и цифровизации производства, гранты на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами промышленности с кредитными организациями, в целях пополнения оборотных средств.

Также сотрудниками администрации МО «Всеволожский муниципальный район» в оперативном режиме в 2022 году проведены мероприятия, направленные на мониторинг социально-экономической ситуации                               на предприятиях Всеволожского муниципального района, учредителями которых являются иностранные граждане и юридические лица (иностранный капитал) – выезд на территорию предприятий. По итогам встреч сформированы проблемные моменты, которые доведены до Правительства Ленинградской области с целью возможной помощи в урегулировании сложившейся ситуации.

ООО «Болл Беверидж Пэкеджинг Всеволожск» – завод по производству алюминиевых банок для напитков сменил название.

Новый владелец, выкупивший                           его вместе с другими активами                                  у американской Ball Corporation,                            с 14 декабря 2022 переименовал предприятие в  ООО «Арнест упаковочные решения Всеволожск» («АУР Всеволожск»).

В 2022 участие в промышленном кластере Ленинградской области «Кластер лесоперерабатывающей промышленности» осуществляло АО «Смерфит Каппа Рус» - лидирующий производитель гофрокартонной упаковки на Северо-Западе России и лидер по продажам пакетов bag-in-box для розлива вина и пищевых продуктов на всей территории России.

В 2022 году «Мясокомбинат Всеволожский» вошел в состав Группы компаний «Черкизово». Группа «Черкизово» включает в себя девять птицеводческих комплексов полного цикла, 16 современных свинокомплексов, девять мясоперерабатывающих предприятий,                              а также девять комбикормовых заводов                       и более 300 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Предприятия легкой промышленности, привлеченные к выполнению государственного заказа, с началом специальной военной операции перепрофилировали часть производства под нужды армии и кратно нарастили объемы выпуска.

Деятельность филиала АО «БТК ГРУПП»               в настоящее время сосредоточена на производстве форменной и тактической одежды ВКПО (всесезонный комплект полевого обмундирования) по заказу Министерства Обороны Российской Федерации.

Соглашение о создании нового объединения производителей – кластера пищевой промышленности было подписано на площадке Центра развития промышленности Ленинградской области. В кластер пищевой промышленности вошли 11 компаний Ленинградской области. В их числе компания ООО «Питер-Фрост» - производитель тортов и пирожных, которые подвергаются глубокой заморозке.

Кластерная кооперация выгодна промышленникам, т.к. позволяет                           им возмещать до 50% затрат на реализацию совместных проектов. При этом отмечается, что индекс промышленного роста в кластерах существенно превышает средний по области - 120-130% в год.

В 2022 году на территории Всеволожского муниципального района продолжалась реализация национального проекта «Производительность​ труда».

Правительство расширило национальный проект, теперь на получение адресной поддержки в специальном порядке могут претендовать                                        все системообразующие компании федерального перечня и предприятия                            с выручкой более 400 млн рублей, без ограничений по отраслям экономики. Ранее доля иностранного участия не могла превышать 50%. Специальный порядок снимает эти ограничения.

Национальный проект направлен на повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг, создание культуры высокой производительности и эффективности среди работников организаций в каждом регионе Российской Федерации.

Национальный проект состоит из 2 федеральных проектов: «Адресная поддержка» и «Системные меры». В рамках реализации мероприятий региональной составляющей федерального проекта «Адресная поддержка» эксперты реализуют бесплатные и полностью субсидируемые государством                    6-месячные проекты по устранению неэффективности производственного процесса непосредственно на предприятиях-участниках национального проекта, обучают сотрудников методам повышения производительности труда и создают индивидуальные решения по росту производительности труда за счёт устранения всех видов потерь. Реализация проекта в таком формате направлена на формирование новой культуры производительности труда и постоянного совершенствования системы производства предприятия.

Вхождение предприятия в национальный проект позволяет                                     на безвозмездной основе обучить сотрудников методам повышения производительности труда с использованием инструментов «бережливого производства», внедрить управленческие и технологические решения                        по сокращению издержек производства и повышению прибыли, снизить себестоимость продукции за счет увеличения количества выпускаемой продукции, тем самым повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции.

В 2022 году к участникам национального проекта, осуществляющим деятельность на территории МО «Город Всеволожск» (ООО «Гестамп Северсталь Всеволожск», АО «БТК групп»), присоединились предприятия – ООО «Продакшен Лайн», ООО «Стройторговля» (Вимос).

ООО «Стройторговля», став в 2022 году участником программы, за шесть месяцев плодотворной совместной работы с кураторами Федерального центра компетенций достигли стабильного роста ключевых показателей – время протекания процесса (от приема заявки до выдачи заказа, с учетом                                   его изготовления) снизилось на 87%, уровень брака снизился на 1,8%. Незавершенное производство на пилотном потоке снизилось на 39%,                         а выработка повысилась на 2,2 штуки, изготавливаемые на 1 работника в час, что позволило увеличить выпуск продукции 1 цеха с 12 до 36 палет в смену. Так же, за счет грамотного расположения оборудования, удалось объединить 2 цеха в 1, что позволило высвободить 525 км. м площади, в котором планируется запуск еще одной линии.

Инвестиционный климат

За 2022 год объем инвестиций в основной капитал составил 25 677,4 млн. рублей, это 121,3 % к уровню 2021 года.

В структуре инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий по источникам финансирования доля собственных средств предприятий составляет 49,6 % или 12 732,8 млн. рублей.  Объем привлеченных средств - 50,4 % или 12 944,5 млн. рублей.

Структура инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий и их распределение по видам экономической деятельности представлены в таблице:

| Виды экономической деятельности | Фактически за 2022 г., млн. руб. | Темп роста к 2021 г., % | Удельный вес в общем объеме инвестиций в основной капитал, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 25677,4 | 121,3 | 100 |
| Обрабатывающие производства | 3304,5 | 83,1 | 12,9 |
| Строительство | 3154,6 | 181,1 | 12,3 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 1020,7 | 173,1 | 4,0 |
| Транспортировка и хранение | 4132,5 | 185,8 | 16,1 |
| Деятельность в области информации и связи | 717,7 | 47,1 | 2,8 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 293,3 | 75,7 | 1,1 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | 8492,9 | 115,8 | 33,1 |
| Образование | 420,4 | 313,0 | 1,6 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 2833,6 | 106,7 | 11,0 |
| Прочие | 1307,2 | 200,7 | 5,1 |

Удельный вес отдельных отраслей экономики в общем объеме инвестиций за 2022 года (%)

Между Правительством Ленинградской области и администрацией               МО «Всеволожский муниципальный район» заключено соглашение                             от 30.04.2015 № 78/1.0-27 «О внедрении Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

В настоящее время на территории муниципального образования реализуются следующие инвестиционные проекты:

ООО «Аристон Термо Русь» - расширение производственных мощностей по производству водонагревателей Ariston с выпуском новой продукции.

Окончание реализации: 2023 год.

Мясоперерабатывающий завод полного цикла. Инвестор: ООО "Всеволожский Мясной Двор".                           Цель - увеличение производства мясных продуктов                  от 50 до 500 тонн в сутки.

Окончание реализации - 2024-2026 год.

Реконструкция здания, а также модернизация оборудования АО «Смерфит Каппа РУС».

Окончание реализации: 2023 год.

Администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» на постоянной основе проводится работа                                           по актуализации информации об инвестиционных площадках промышленного назначения. Актуализируется информация, содержащаяся в Интегрированной региональной информационной системе - «ИРИС» (Инвестиционное развитие Ленинградской области), на сегодняшний день в системе ИРИС размещена информация о 2-х свободных инвестиционных площадках, расположенных на территории МО «Город Всеволожск».

На территории МО «Город Всеволожск» реализуются энергосервисные контракты (7 контрактов) по оказанию услуг (осуществления действий), направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на цели внутреннего освещения, а также 1 договор, имеющий инвестиционную составляющую (договор аренды земельного участка для реализации проекта строительства автоматизированного склада готовой продукции (15d) завода по производству mавтомобильных шин «Нокиан Тайерс»).

Информация о контрактах и договоре размещена (регулярно обновляется) в ГАС «Управление».

Строительство

Строительные организации, осуществляющие деятельность                                    по строительству жилья на территории МО «Город Всеволожск»:                      ООО «ГарантЪ», Строительная компания «ДМ», Строительная компания «ВСК 47», Строительная компания «Всеволожский Штиль», ООО «Бонава Санкт-Петербург», ООО «Инвестстрой Корпорация».

В 2022 году введено в эксплуатацию 67 315 кв. м. жилья:

- многоэтажные жилые дома - 26 866 кв. м.  (441 квартира);

- индивидуальное жилищное строительство - 40 499 кв. м. (204 дома).

Труд и занятость населения

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий по муниципальному образованию составила  24 428 человек, что составляет 103,7 % к уровню 2021 года.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий по муниципальному образованию составила 75 917 рублей, это на 10,8 % выше уровня 2021 года.

По данным Государственного казенного учреждения «Всеволожский центр занятости населения» Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области число трудоспособных граждан, состоящих на учете               в центре занятости населения на 01.01.2023 составляет 193 человека.

Число граждан, имеющих статус безработного – 168 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы 0,34%.

Количество вакансий, заявленных предприятиями в центр занятости населения на 01.01.2023 – 1357, на 01.01.2022 – 1063:

- в АО «БТК ГРУПП» Всеволожская фабрика требуется 300 швей.

| Наименование | Ед. измерения | На 01.01.2022 | На 01.01.2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность экономически активного населения | чел. | 46700 | 49900 |
| Уровень безработицы | % | 0,31 | 0,34 |
| Количество граждан, ищущих работу, обратившихся с службу занятости (за период) | чел. | 1711 | 1498 |
| Из них признаны безработными (за период) | чел. | 708 | 572 |
| Количество граждан. состоящих на учете (на конец отчетного периода) | чел. | 168 | 193 |
| Из них безработные граждане | чел. | 147 | 168 |
| Трудоустроено всего (за период) | чел. | 752 | 658 |
| Из них трудоустроено безработных | чел. | 428 | 239 |
| Количество вакансий, заявленных предприятиями в центры занятости населения (на конец отчетного периода) | шт. | 1357 | 1063 |
| Направлено на профессиональное обучение | чел. | 30 | 46 |

Социальная сфера

Образование

В 2022 году на территории                                 г. Всеволожска функционировали 14                        образовательных учреждений:

- 7 общеобразовательных учреждений (в том числе, 1 центр образования                      с отделениями дополнительного                                         и дошкольного образования),

- 6 дошкольных учреждений,

- 1 учреждение дополнительного учреждения (ДДЮТ) с дошкольным отделением.

Кроме этого, систему образования дополняют учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Всеволожского района, муниципальное учреждение «Всеволожский районный методический центр» и МУ «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений».

Численность обучающихся общеобразовательных учреждений                                 на 01.09.2022 составила 10282 человек, численность обучающихся дошкольных учреждений – 2471 человек, дошкольных отделений –                                  854 человека.

В связи с активным жилищным строительством идет значительный прирост детского населения, вопрос создания новых мест для детей дошкольного и школьного возраста является для г. Всеволожска актуальным.

В 2022 году начато строительство быстровозводимых зданий                                для административно-хозяйственных нужд МОУ «СОШ №4» г. Всеволожска, МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска. Кроме этого, административно-хозяйственное здание запроектировано для нужд МОБУ «СОШ №6»                       г. Всеволожска. Строительство административно-хозяйственных зданий поможет разгрузить функционирующие здания и создать дополнительные учебные площади для организации образовательной деятельности.

Развивается инфраструктура общеобразовательных учреждений.

В МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска, МОУ «СОШ №2»                                     г. Всеволожска, МОУ «СОШ №4» г. Всеволожска в течение 2022 года отремонтированы учебные кабинеты, что позволяет обеспечивать современные условия обучения и поддерживать качество образования                              на должном уровне.

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей                                      и антитеррористической безопасности в МОУ «СОШ №3» г. Всеволожска восстановлено периметральное ограждение.

В МОУ «СОШ №5 г. Всеволожска произведено благоустройство территории. Завершен капитальный ремонт бассейна МОБУ «СОШ №6»                    г. Всеволожска.

В МОУ «ВЦО» созданы условия для размещения дополнительных гардеробных комнат для обучающихся начальной школы в связи                                          со значительным увеличением контингента обучающихся. По программе энергоэффективности и энергосбережения Всеволожского района произведена реконструкция ИТП МОБУ «СОШ «ВЦО».

В целях повышения доступности дошкольного образования на базе МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района» функционируют 35 групп, которые посещают 373 человека.

Кроме этого, на территории г. Всеволожска функционируют негосударственные образовательные учреждения: детские сады и школы. Дети в возрасте до 7-ми лет имеют возможность посещать дошкольные образовательные учреждения: ООО «Детский мир», ООО «Новое поколение», ООО «Система», ООО «Центр развития «Тигрёнок», ЧОУ «Гимназия Грейс».

Все эти учреждения являются получателями субсидии из бюджета Ленинградской области для возмещения части затрат, связанных                                         с содержанием имущества и оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми, что позволяет устанавливать размер родительской платы за уход и присмотр за детьми не более 5,5 тысяч рублей. В 2022 году численность детей дошкольных учреждений составляла 721 человек.

Альтернативой для школьников является обучение в ЧОУ «Гимназия Грейс» и в Епархиальной Православной гимназии «Логос». Здание Епархиальной Православной гимназии «Логос» открылось в 2021 году                              и располагается на территории храма в честь святых Равноапостольных Константина и Елены в микрорайоне Бернгардовка. В 2022 году                                   в негосударственных школах обучались более 200 школьников.

В г. Всеволожск осуществляет деятельность Мультицентр социальной                     и трудовой интеграции.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» открыт в 2015 году по инициативе и при финансировании Благотворительного фонда «Место под солнцем» и административной поддержке Правительства Ленинградской области.

Основной целью учреждения является трудовая и социальная интеграция инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также профориентация и дополнительное образование.

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по реализации адаптированных образовательных программ профессиональной подготовки по следующим профессиям: швея, обувщик по ремонту обуви, оператор электронно-вычислительных машин, садовник, уборщик служебных помещений, изготовитель художественных изделий из керамики, изготовитель художественных изделий из бересты, изготовитель художественных изделий из лозы, уборщик территорий и др. Возрастная группа слушателей от 16 лет.

Срок обучения по выбранному учебному курсу варьируется от двух месяцев до полугода. Процесс обучения включает элементы дуального образования и представляет собой комплексное сопровождение молодых инвалидов в течение всего периода пребывания в Мультицентре. Последующее трудоустройство с «гарантийным сроком» предполагает сопровождение выпускника на рабочем месте в период адаптации группой специалистов Мультицентра – юриста, педагога-психолога, социального педагога и мастера производственного обучения.

Срок обучения по выбранному учебному курсу варьируется от двух месяцев до полугода. Процесс обучения включает элементы дуального образования и представляет собой комплексное сопровождение молодых инвалидов в течение всего периода пребывания в Мультицентре. Последующее трудоустройство с «гарантийным сроком» предполагает сопровождение выпускника на рабочем месте в период адаптации группой специалистов Мультицентра – юриста, педагога-психолога, социального педагога и мастера производственного обучения.

В 2022 году выпускникам Мультицентра построили «Дом сопровождаемого проживания для лиц с ограниченными возможностями».                        Дом возведён совместными усилиями правительства Ленинградской области                      и строительной компании «Группа ЛСР». В доме 19 квартир со всеми удобствами, мебелью и необходимой техникой. На каждом из 3-х этажей есть общая кухня-гостиная.

В настоящее время, в рамках единого государственного контракта на проектирование и строительство объекта, ведутся работы по строительству центра адаптивной физической культуры, финансирование работ осуществляется за счет средств областного бюджета, стоимость государственного контракта составляет 100 млн. рублей, включая оборудование. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – лето 2023 года. На территории центра предусмотрена спортивная площадка, уличное шахматное поле, зоны отдыха и парковка. Пространство спортивного комплекса и прилегающей территории будет полностью приспособлено для людей с ограниченными возможностями. Воспитанники учреждения смогут заниматься физической культурой                            и спортом, ЛФК, проходить реабилитацию, участвовать в спортивных мероприятиях. Единовременная пропускная способность объекта составит                до 15 человек.

На базе ГБПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум»                 на протяжении нескольких лет успешно работает детский технопарк «Кванториум», который создан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». Это федеральный проект под патронажем президента России представляет собой инновационную площадку в сфере дополнительного образования детей, нацеленную на подготовку высококвалифицированных инженерных кадров. Кванторианцы – учащиеся Всеволожского «Кванториума» – учатся работать  с робототехническим конструктором, оптическими микроскопами,                             3D-принтерами, микрокомпьютерами. Здесь развиваются шесть направлений обучения - «Автоквантум», «Энерджиквантум», «Аэроквантум», «Промробоквантум», «Биоквантум», «Хайтек».

Технологиям и навыкам будущего подростки в возрасте от 11 до 18 лет обучаются бесплатно. В 2022 году день технопарк «Кванториум»                                     во Всеволожске посещали 1 255 детей, мобильный кванториум – 2255 детей.

Значительные мероприятия кванториума в 2022 году:

- победа в Финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» -2022;

- мастер-класс по финансовой грамотности;

- участие в всероссийском конкурсе ТЕХНО-АРТ 2022;

- участие в всероссийском хакатоне по биотехнологиям "БИОХАКАТОН";

- участие в областном робототехническом чемпионате «Робо-точка»;

- участие в детском научном конкурсе (ДНК) благотворительного фонда Андрея Мельниченко;

- посещение высших учебных заведений.

Здравоохранение

Деятельность ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» в 2022 году была, в основном, направлена на реализацию плана мероприятий «дорожной карты», достижения целевых показателей эффективности и результативности деятельности учреждения, борьбой с коронавирусной инфекцией.

В учреждении работает 2473 человека                      (в 2019 г. – 2596, в 2021 г. - 2307 чел.), из них врачей – 709 человек (в 2019 г. – 620 чел.,                         2021 г. - 601 чел.), среднего медицинского персонала – 1039 человек (в 2019 г – 1117, в 2021 г. - 818 чел.), младшего медицинского персонала – 204 человека (в 2018 – 195, в 2021 г. - 202 чел.). Ученую степень доктора медицинских наук имеет 6 врачей, степень кандидата медицинских наук - 17 врачей, 1 кандидат экономических наук, заслуженный врач РФ – 3 человека, отличников здравоохранения – 5 человек.

Укомплектованность врачами - 90%, средним медицинским персоналом - 90,9%.

Активно ведется социальная поддержка медицинских работников.                     За 2022 год получили: единовременное пособие выпускнику медицинского учебного заведения врачи – 13 чел., средние мед. работники – 6 чел., единовременную компенсационную выплату специалисту сельской местности - врачи – 8 чел., средние мед. работники – 1 чел., ежегодную выплату врачу дефицитной специальности - врачи – 80 чел.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Всеволожская клиническая межрайонная больница» оказывает все виды медицинской помощи от первичной медико-санитарной                   до специализированной, в том числе высокотехнологичной.

Амбулаторная медицинская помощь, представлена:

4 - поликлиниками (в т.ч. 1 детской);

9 -  амбулаториями;

3 - центрами общей врачебной (семейной) практики;

7 - фельдшерско-акушерскими пунктами;

1 - женской консультацией;

1 - центром здоровья и профилактики.

Общая мощность амбулаторно-поликлинической службы 3665 посещений в смену.

Количество терапевтических участков – 80.

Количество педиатрических участков – 44.

Диаметр обслуживаемой зоны – 40 километров.

Численность прикрепленного населения составляет 237772 человека.

На базе Всеволожской поликлиники функционирует амбулаторный центр диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19,                          в который вошли:

- единый контакт-центр ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»;

- отделение неотложной медицинской помощи;

- центр консультативной медицинской помощи пациентам;

- консультативный центр с применением телемедицинских технологий;

- выездные врачебные и медсестринские бригады.

Центр консультативной медицинской помощи пациентам проводит информационное и медицинское сопровождение пациентов с ОРВИ, гриппом, подозрением на COVID–19, пневмонией со средней степенью тяжести.   В его состав входят врачи-терапевты, фельдшеры, медсестры. График работы: ежедневно с 8-00 до 20-00. В его функции входит ежедневный аудиоконтроль пациентов, коррекция терапии, консультирование по вопросам приема лекарственных препаратов. Ежедневно обрабатывается более 1000 звонков. После 20.00 до 8.00 на телефоне горячей линии дежурят 2 врача.

Консультативный центр с применением телемедицинских технологий создан на 8 рабочих местах, дополнительно приняты 16 сотрудников (студенты 2-4 курсов медицинского колледжа), график работы: 7/12.                          В его функции входит: ежедневный аудиоконтроль пациентов, информирование пациентов о результатах мазка и датах очередного забора мазков, передача ответственности пациентов с ухудшением состояния здоровья на врачей. Ежедневно обрабатываются от 800 до 900 звонков.

Создано 63 врачебные и 73 сестринские бригады, утвержденные приказом главного врача, которые оказывают ежедневную медицинскую помощь в амбулаторных условиях пациентам с COVID – 19, с признаками ОРВИ, пневмониями, проводят забор мазков в структурных подразделениях                             и на дому.

Для доступности дозвона созданы единый контакт-центр для детей и для взрослых, с увеличением количества операторов в часы наибольшей загруженности до 27 за счет разворачивания дополнительных рабочих мест для приема квартирных вызовов, записи на прием к врачу, на лабораторные исследования, ответы на вопросы граждан. Контакт-центры работают круглосуточно и принимают телефонные звонки от населения всей территории обслуживания ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ».

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» внедрена система для дистанционного мониторинга состояния здоровья больных COVID-19 и ОРВИ, находящихся на амбулаторном лечении                                  (на дому). Виртуальный помощник врача «Ксения» связывается с каждым пациентом по телефону ежедневно, собирает данные о самочувствии пациентов, обрабатывает и передает их закрепленному врачу                                              для оперативного реагирования. При ухудшении параметров пациента,                           ему рекомендуется связаться с врачом для получения онлайн-консультации.               У пациента есть возможность получить телемедицинскую консультацию врача. Закреплены 5 врачей-консультантов, создано расписание консультаций, на которые записываются пациенты. В 2022 году с применением дистанционного мониторинга наблюдались 5592 пациента с COVID-19 и ОРВИ, из них получили телемедицинские консультации.

План по охвату населения профилактическими медицинскими осмотрами (далее – ПМО) и диспансеризации взрослого населения (далее – ДВН), в том числе углубленной, в 2022 г составил 61785 человек.

За период с начала 2022г завершили ПМО или 1 этап ДВН, всего: 68140 чел. (110% от плана). На 2 этап диспансеризации направлено 10201 человек, что составляет 26,8% от количества лиц, завершивших 1 этап ДВН. На 2 этапе ДВН впервые выявлены хронические заболевания у 6856 человек, диспансерное наблюдение впервые установлено у 7517 лиц, в 99,7% случаев.

Наиболее проблемные территории – Заневское городское поселение                      (г. Кудрово, гп Янино-1, д. Заневка), мрн Южный г. Всеволожска и с. Павлово. Это динамично развивающиеся зоны жилых застроек, количество населения, проживающего в этих населенных пунктах, значительно превышает численность официально зарегистрированного населения. Так, в течение 2022 года нагрузка по посещениям амбулатории Заневский пост, оказывающей медицинскую помощь жителям гп Янино-1, д. Заневка, менялась в диапазоне от 125,3% (в июле) до 234,6% (в январе), средняя нагрузка – 172,3%. Амбулатория с Павлово расположена в нежилом, 2-этажном здании, 1972 год постройки. Предшествующее назначение здания - детский сад-ясли. Здание амбулатории арендуется в ГУ Институт РАН им. И.П. Павлова. Капитальный ремонт здания амбулатории не проводился с момента постройки. Для повышения качества и доступности медицинской помощи жителям этих населенных пунктов здесь необходимо строительство новых зданий для организации работы врачебных амбулаторий.

Стационар ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» представлен 900 койками круглосуточного пребывания, в т.ч.:

- кардиологическое отделение (регионального сосудистого центра) -                        55 коек;

- первичное сосудистое отделение неврологии - 45 коек;

- терапевтическое отделение – 50 коек;

- хирургическое отделение (травмоцентр II уровня) – 60 коек;

- травматолого-ортопедическое отделение №1 (травмоцентр II уровня) – 30 коек;

- травматолого-ортопедическое отделение № 2 (сочетанной травмы) (травмоцентр I уровня)–20 коек;

- отделение офтальмологии – 13 коек;

- отделение сердечно-сосудистой хирургии – 20 коек;

- отделение оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии –                                 17 коек;

- инфекционное отделение – 20 коек;

- педиатрическое отделение - 19 коек;

- отделение патологии новорожденных- 19 коек;

- стационарное отделение СМП- 20 коек;

- родильный дом – 221 койка;

- отделение анестезиологии и реанимации - 15;

- койки сестринского ухода и паллиативной помощи- 32;

- гериатрическое отделение – 40 коек.

В соответствии с распоряжением Комитета по здравоохранению Ленинградской области в Морозовской городской больнице                                  ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» инфекционные койки, для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 среднетяжелого и тяжелого течения, перепрофилированы 21.04.2022 в койки гериатрического профиля. На базе Морозовской городской больницы функционирует областной геритарический центр, на 144 койки, в том числе 6 коек реанимации и интенсивной терапии.

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» пациентам оказывается высокотехнологичная медицинская помощь по профилям: сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, офтальмология, неонатология, акушерство и гинекология, челюстно-лицевая хирургия.

В связи с низкой обеспеченностью прикрепленного населения хирургическими койками: 7,86 на 10 тыс. чел. при нормативе 22,6, быстрым приростом населения, на территории Всеволожской больницы необходимо строительство 9-этажного хирургического корпуса, на 620 коек.

На территории обслуживания ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» отмечается положительная динамика рождаемости на фоне повышения общей численности зарегистрированного населения. В родильном доме                               ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» ежегодно появляются на свет 4500 новорожденных.

Младенческая смертность в период 2020-2022 снизилась с 6,12 до 2,49 на число родившихся живыми, но остается на уровне выше, чем показатель                         за 2019 - 1,8, однако, не превысила нормативный уровень на 2022 - 3,8.

Смертность детей в возрасте от 0 до 17 в период 2020-2022 также значительно снизилась с 48,5 до 21,1 на 1000 нас. соответствующей возрастной группы, приблизилась к значению показателя за 2019 - 17,7.

Общая смертность от всех причин среди прикрепленного населения за последние 3 года снизилась с 13,0 до 7,06 на 1000 нас., и ниже среднего уровня за 2019-2021 (11,1 на 1000 нас.).

Задачи на 2023 год:

- сохранение здоровья населения на основе приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи, формирования здорового образа жизни и повышения доступности и качества медицинской помощи;

- внедрение передовых инновационных и управленческих технологий, обеспечивающих повышение результативности деятельности;

- организация работы по достижению показателей национального проекта «Здравоохранение»;

- повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи;

- повышение эффективности профилактической и диспансерной помощи городскому и сельскому населению;

- развитие телемедицинских технологий для проведения дистанционной консультативно-диагностической деятельности;

- укрепление материально-технической базы, оснащение необходимым оборудованием на основе порядков оказания медицинской помощи;

- повышение профессионального уровня врачей и среднего медицинского персонала;

- обеспечение качественного кадрового состава учреждения посредством привлечения высококвалифицированного персонала. Повышение стабильности персонала учреждения и снижение текучести кадров;

- развитие пациентского сервиса и интерактивных форм взаимодействия с пациентом.

Также в муниципальном образовании услуги здравоохранения предоставляются ФГКУ "442 ВКГ" МИНОБОРОНЫ России, филиал                                    г. Всеволожск, ул. Народная, д. 6 и множеством частных организаций здравоохранения, в том числе в области стоматологии:

(наиболее крупные)

1. ЛавДент (ул. Межевая, 21);

2. ММЦ Линия Жизни (ш. Дорога Жизни, 22);

3. Клиника семейной медицины "Медиус" (ул. Социалистическая, 107);

4. Медотель Плюс (ряд отделений);

5. Клиника Нормализующей медицины (Октябрьский просп., 96а);

6. Клиника семейной медицины Med Angel (ул. Социалистическая, 107);

7. Гирудом (ш. Дорога Жизни, 11);

8. ИНФАНТ (Октябрьский проспект, 122).

9. Стоматология Лавдент (пр-кт Всеволожский, д 68 к 1);

10. Хеликс (ряд отделений);

11. INVITRO (ряд отделений);

12. МЦ «Династия» (Октябрьский пр., 96А).

ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

В части полномочий владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения

В 2022 году в муниципальную собственность МО «Город Всеволожск» было зарегистрировано право собственности на 123 объекта недвижимости,              из них: 1 нежилое помещение, 18 сетей, 4 автомобильных дороги, 77 жилых помещений (из них 3 доли в квартире), в том числе 2 доли в квартире оформлены как выморочное имущество, 4 памятника (Памятник узникам концлагерей, Памятник «Сад памяти» погибшим в авиакатастрофе в Арабской Республике Египет 31 октября 2015, Памятный обелиск «Аллея Поколений»,  2 Могилы на территории парка «Софиевка»), 12 земельных участков,  в том числе 1 по договору пожертвования и 1 оформлен как выморочное имущество, 1 жилой дом и 6 зданий, в том числе 2 котельные.

На праве оперативного управления муниципальному учреждению                   МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» переданы                         476 объектов движимого имущества.

В состав казны включены:

- 127 объектов недвижимого имущества;

- 714 объектов движимого имущества.

Исключено из реестра и состава казны:

- 177 объектов недвижимого имущества, в том числе 12 земельных участков.

Приняты на учет как бесхозяйные объекты - 55 объектов недвижимости.

Поставлены на государственный кадастровый учет - 61 объект недвижимости.

Сняты с государственного кадастрового учета 2 объекта недвижимости.

Заключено 6 договоров мены квартир с гражданами в простой письменной форме и 4 в нотариальной форме, 6 договоров безвозмездного пользования с юридическими лицами, 4 договора купли-продажи земельных участков и 1 договор купли-продажи арендуемых нежилых помещений,                             1 договор пожертвования, 2 договора аренды земельного участка.

В рамках закона Ленинградской области от 17 ноября 2006 № 136-оз                        «Об утверждении перечней имущества, передаваемого от муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в муниципальную собственность муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» проведена проверка 470 жилых помещений                                            на предмет ранее возникшего права.

Передано на обслуживание ресурсоснабжающим организациям более 12,8 тыс. метров бесхозяйных сетей.

По состоянию на 31.12.2021 в реестре договоров аренды учтено                           14 договоров аренды нежилых помещений общей площадью 1240 кв. м.                      и 5 договоров аренды земельных участков площадью 23 789 кв. м.

За 2022 год поступило в бюджет МО «Город Всеволожск»:

- арендная плата –20,87 млн. руб.;

- плата по договорам купли-продажи – 5,83 млн. руб.

В связи с решением совета депутатов МО «Город Всеволожск»                                от 21.12.2021 № 84 «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 22.12.2020 № 100                         «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного                                                 или муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» увеличилась плата за социальный наем жилья, что составило – более 3,0 млн. руб.

В части полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена

По состоянию на 31.12.2022 в реестре договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, числится 757 договоров аренды, земельных участков, расположенных                                 на территории МО «Город Всеволожск».  Из них 95 договоров аренды заключено с юридическими лицами, 662 договоров аренды заключено                                  с физическими лицами.

За 2022 год в бюджет МО «Город Всеволожск» поступили:

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах МО «Город Всеволожск», включая плату за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения в размере 45,86 млн. руб.;

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах МО «Город Всеволожск» в размере 45,05 млн. руб.

В части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервированию земель и изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

В рамках осуществления полномочий в 2022 году:

- Внесены изменения в правила землепользования и застройки                         МО «Город Всеволожск».

- Проведены 21 публичное слушание по проектам изменений                               в правила землепользования и застройки, документации по планировке территории, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенные вид использования, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства.

- Выдано:

- разрешений на строительство объектов капитального строительства - 10 шт.;

- разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства - 7 шт.

- Внесены в ЕГРН сведения о 105 объектах и земельных участках               на территории МО «Город Всеволожск».

- Приняты 450 решений о присвоении адресов объекту адресации, по результатам рассмотрений обращений граждан и юридических лиц.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2022-2026 годы» в муниципальном казённом учреждении «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее - Учреждение) для граждан реализован принцип «Единого окна»                                при предоставлении муниципальных услуг в сфере земельных правоотношений и градостроительства.

В Учреждении введен электронный документооборот, открыто дополнительное окно для приема и выдачи документов Управления архитектуры и градостроительства администрации, в зале информирования                               и ожидания организована стойка для информационного обслуживания заявителей сотрудниками Учреждения, создан многоканальный Call центр                            для консультирования граждан, что в результате позволило улучшить качество предоставления муниципальных услуг и сократить их сроки.

В 2022 году Учреждение принимало участие в оказании следующих муниципальных услуг:

| № п/п | Наименование услуги | Количество услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование | 25 |
| 2 | Предоставление юридическим и физическим лицам в аренду земельных участков | 181 |
| 3 | Предоставление юридическим и физическим лицам в собственность за плату земельных участков | 537 |
| 4 | Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности МО «Всеволожский муниципальный район», на торгах | 106 |
| 5 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности | 990 |
| 6 | Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности | 1 048 |
| 7 | Предварительное согласование предоставления земельного участка | 805 |
| 8 | Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального образования | 445 |
| 9 | Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории | 143 |
| 10 | Постановка на учет граждан, имеющих право на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства (105-ОЗ) | 176 |
| 11 | Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление на территории Ленинградской области земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства (75-ОЗ) | 680 |
| 12 | Размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участков, находящихся в собственности МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, без предоставления земельных участков и установления сервитутов | 596 |
| 13 | Выдача разрешения на использование земель или земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитутов в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации | 7 |
| 14 | Установление соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области | 16 |
| 15 | Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собственности МО «Всеволожский муниципальный район» | 28 |
| 16 | Предоставление земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, в случае, если земельный участок образован из земельного участка, предоставленного до вступления в силу Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ | 1 |
| 17 | Предоставление в собственность земельных участков членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений | 86 |
| 18 | Рассмотрение уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома | 619 |
| 19 | Проверка и обследование земельных участков и объектов недвижимого имущества на соответствие градостроительной документации | 735 |
| 20 | Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 2 840 |
| 21 | Подготовка проекта градостроительного плана земельного участка | 755 |
| 22 | Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие градостроительного кодекса РФ | 179 |
| 23 | Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие градостроительного кодекса РФ | 107 |
|  | Итого: | 11 105 |

В целях оптимизации процессов предоставления государственных                                      и муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» реализуются мероприятия административной реформы, в частности:

- организовано предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» - филиал ГБУ ЛО «МФЦ», расположенный в г. Всеволожск (1 филиал по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,                            в филиале предоставляется более 800 государственных и муниципальных услуг и 1 «Бизнес-офис», расположенный по адресу: Всеволожск,                         ул. Пожвинская, д. 4. В МФЦ для бизнеса любое юридическое лицо                                           и индивидуальный предприниматель, планирующие открыть свое дело, могут получить консультацию, подать документы, а также получить весь доступный спектр услуг и сервисов, связанных с началом                                          и ведением бизнеса); УРМ «Мультицентр» филиала ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский».

- разработаны и внедрены в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» административные регламенты  по предоставлению муниципальных услуг; администрацией (в том числе Комитетами) утверждены                                           89 административных регламента предоставления муниципальных услуг,                 в том числе, в 2022 году утверждено (внесены изменения)                                        49 административных регламентов; информация по всем действующим административным регламентам размещена в Реестре государственных и муниципальных услуг Ленинградской области;

- проводятся изменения по сокращению сроков предоставления муниципальных услуг в соответствии с протоколами   заседаний комиссий                             по повышению качества и доступности предоставления государственных                                  и муниципальных услуг в Ленинградской области; в 2022 году снижены сроки предоставления муниципальных услуг в 5 административных регламентах.

На территории муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области осуществляются функции по муниципальному земельному контролю, в 2022 году функции                                возложены на муниципальных служащих в количестве 6 единиц – отдел                       по муниципальному земельно-экологическому контролю администрации                МО «Всеволожский муниципальный район», которым осуществляются мероприятия по муниципальному земельному контролю на территории 8 поселений, в том числе МО «Город Всеволожск».

Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336                                       «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» установлено, что в 2022 году 
не проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки при осуществлении видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также установлено, что в 2022 - 2023 годах 
в рамках видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся исключительно по установленным ограничениям.

Таким образом, проведение в 2022 году плановых и внеплановых контрольно-надзорных мероприятий администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» не представлялось возможным.

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ                                    «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле                                               в Российской Федерации» администрацией проводились профилактические мероприятия. Объявлено 16 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, из них исполнено (нарушение устранено) 5.

В части полномочий по присвоению адресов объектам адресации, изменению, аннулированию адресов, присвоению наименований элементам улично-дорожной сети

В 2022 году приняты 450 решений о присвоении адресов объекту адресации, по результатам рассмотрений обращений граждан и юридических лиц.

В части полномочий по организации и материально-техническому обеспечению подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования

В 2022 году не проводились выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

В части полномочий по составлению и рассмотрению проекта бюджета поселения, утверждению и исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению и утверждению отчета об исполнении бюджета поселения, установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов поселения

млн. руб.

Доходы:

За 2022 исполнение доходной части бюджета МО «Город Всеволожск» составило 95%, при уточненном годовом плане 1 512 588,0 тыс. рублей фактически поступило 1 436 538,0 тыс. рублей из них:

- налоговые и неналоговые доходы (собственные доходы) – 970 195,6 тыс. рублей, что составляет 103,6 % от уточненного плана 2022 года;

- безвозмездные поступления – 466 342,4 тыс. рублей, что составляет 81,0 % от уточненного плана 2022 года.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде объем собственных доходов бюджета увеличился на 105 364,1 тыс. рублей, в том числе:

-по налоговым доходам увеличился на 143 129,8 тыс. рублей;

-по неналоговым доходам уменьшился на 37 765,7 тыс. рублей.

Исполнение бюджета муниципального образования за 2022 год                                        по основным доходным источникам характеризуется следующими данными:

| № п/п | Наименование доходных источников | Уточненный план на 2022 год | Фактически поступило | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Налог на доходы физических лиц | 530 383,1 | 546 754,6 | 103,1 |
| 2. | Земельный налог | 218 000,0 | 227 201,9 | 104,2 |
| 3. | Налог на имущество физических лиц | 41 098,6 | 47 270,4 | 115,0 |
| 4. | Акцизы | 13 600,0 | 13 494,8 | 99,2 |
| 5. | Единый сельскохозяйственный налог | 26,9 | 27,8 | 103,4 |
| 6. | Арендная плата за земельные участки | 56 300,0 | 56 408,5 | 100,2 |
| 7. | Доходы от продажи земельных участков и плата за увеличение площади земельных участков | 50 150,0 | 50 621,2 | 100,9 |
| 8. | Арендная плата за имущество | 10 000,0 | 9 506,0 | 95,1 |
| 9. | Доходы от реализации иного имущества | 1 000,0 | 675,8 | 67,6 |
| 10. | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 11 300,0 | 12 245,5 | 108,4 |
| 11. | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 460,0 | 468,5 | 101,9 |
| 12. | Прочие неналоговые доходы | 527,0 | 824,8 | 156,5 |
|  | Всего собственных доходов | 936 945,6 | 970 195,6 | 103,6 |

По итогам работы за 2022 год наибольший удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов занимают:

- налог на доходы физических лиц – 56,4 %;

- земельный налог 23,4%;

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, – 5,8 %;

- доходы от продажи земельных участков и плата за увеличение площади земельных участков – 5,2%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления налога на доходы физических лиц увеличились на 88 339,1 тыс. рублей                             (2021 год - 458 415,5 тыс. рублей; 2022 год – 546 754,6 тыс. рублей).

Поступления земельного налога и налога на имущество физических лиц в 2022 году в сравнении с 2021 годом увеличились на 42 205,8 тыс. рублей  и  10 043,0 тыс. рублей соответственно.

Поступления неналоговых доходов в 2022 году в сравнении с 2021 годом уменьшились на 37 765,7 тыс. рублей и составили 135 247,6 тыс. рублей.

Основными источниками неналоговых доходов бюджета муниципального образования являются арендная плата за земельные участки и поступления доходов от продажи земельных участков (в том числе, плата                           за увеличение площади земельных участков). По сравнению с 2021 годом поступления по данным видам доходных источников увеличились на 973,2 тыс. рублей и уменьшились на 31 414,0 тыс. рублей соответственно.

Расходы:

Бюджет МО «Город Всеволожск» за 2022 год по расходам исполнен                             на 88,8%, при уточненном годовом плане 1 669 376,6 тыс. руб. направлено                           на расходы 1 481 925,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по разделам

(тыс. руб.)

| Наименование | Уточненный план 2022 года | Исполнено на 01.01.2023 года | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Общегосударственные вопросы | 44 380,6 | 34 121,8 | 76,9 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 17 858,1 | 17 669,9 | 98,9 |
| Резервные фонды | 2 700,0 | 0,0 |  |
| Другие общегосударственные вопросы | 23 822,5 | 16 451,9 | 69,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 8 000,0 | 7 883,3 | 98,5 |
| Гражданская оборона | 306,0 | 306,0 | 100,0 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 7 694,0 | 7 577,3 | 98,5 |
| Национальная экономика | 232 561,3 | 177 508,6 | 76,3 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 230 361,3 | 175 397,6 | 76,1 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 2 200,0 | 2 111,0 | 96,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 307 018,5 | 1 185 026,8 | 90,7 |
| Жилищное хозяйство | 228 566,1 | 216 331,2 | 94,6 |
| Коммунальное хозяйство | 541 387,1 | 470 677,9 | 86,9 |
| Благоустройство | 427 836,3 | 390 385,9 | 91,2 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 109 229,0 | 107 631,8 | 98,5 |
| Культура и кинематография | 49 050,4 | 49 050,4 | 100,0 |
| Культура | 49 050,4 | 49 050,4 | 100,0 |
| Социальная политика | 20 508,5 | 20 477,7 | 99,9 |
| Пенсионное обеспечение | 13 284,1 | 13 284,1 | 100,0 |
| Социальное обеспечение населения | 2 856,4 | 2 856,3 | 99,9 |
| Охрана семьи и детства | 2 795,8 | 2 795,8 | 100,0 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1 572,2 | 1 541,5 | 98,1 |
| Средства массовой информации | 7 857,3 | 7 857,3 | 100,0 |
| Периодическая печать и издательства | 7 857,3 | 7 857,3 | 100,0 |
| Итого | 1 669 376,6 | 1 481 925,9 | 88,8 |

Оценка степени достижения утвержденных показателей Прогноза

социально-экономического развития МО «Город Всеволожск»

Прогноз социально-экономического развития МО «Город Всеволожск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее - прогноз) одобрен постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» от 22.10.2021 № 4165, прогноз разрабатывается с целью формирования вероятностной оценки социально-экономического состояния и определения параметров социально-экономического развития в прогнозируемом периоде               в целях повышения эффективности управления социально-экономическими процессами в муниципальном образовании.

Мониторинг проводится в соответствии с постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» от 16.09.2020                    № 2942 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга реализации и оценки качества прогноза социально-экономического развития» (с изменениями и дополнениями).

| № п/п | Показатель | Оценка 2022 год | Факт за 2022 год | Отклонение (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения (на 1 января года), человек | 79 717 | 79 717 | 0 |
|  | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), % | 0,5 | 0,34 | -0,2 |
|  | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по всем видам промышленного производства (без субъектов малого предпринимательства) млн. рублей | 102035,1 | 85858,8 | -15,9 |
|  | Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млн рублей | 7573,9 | 8463,7 | +11,7 |
|  | Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования, кв. метров общей площади | 152000 | 67 315 | -55,7 |
|  | Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства), млн рублей | 60409,5 | 62650,0 | +3,7 |
|  | Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства), млн рублей | 17857,4 | 25677,4 | +43,8 |
|  | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), единиц | 4557 | 4512 | - 1 |
|  | Среднесписочная численность работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, человек | 25060,2 | 24428,4 | -2,5 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства), руб. | 73682,7 | 75917,2 | +3 |
|  | Итого среднее отклонение отчетных значений ключевых показателей | Х | Х | 13,8 |

Оценка влияния внутренних и внешних условий на достижение показателей Прогноза

Прогноз социально-экономического развития МО «Город Всеволожск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов разрабатывался в августе 2021 года, ориентируясь на отчетные показатели 2020 года и полугодия 2021 года. В связи с кардинальными изменениями внешних и внутренних условий развития экономики, на основании п. 19.2 Приложения к постановлению администрации от 16.09.2020 № 2942 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга реализации и оценки качества прогноза социально-экономического развития», оценка качества прогноза  за 2022 год проведена путем расчета среднего отклонения отчетных значений ключевых показателей от оценочных значений, рассчитанных на 2022 год в прогнозе социально-экономического развития муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024-2025 гг. одобренном постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» от 13.10.2022 № 4453.

Численность населения (на 1 января года), человек: оценка и отчетное значение указано на основании проведенной в 2021 году Всероссийской переписи населения.

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года): Снижению уровня безработицы способствуют: большое количество вакансий в Центре занятости населения, поступающих от работодателей муниципального образования, а также увеличение количества людей, прошедших профессиональное обучение.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ 
и услуг собственными силами по всем видам промышленного производства (без субъектов малого предпринимательства): за 2021 год – 92361,7                           млн. рублей, за 2022 год – 85858,8 млн. рублей.

Из-за санкционных ограничений в отношении Российской Федерации                в 2022 году наблюдается снижение уровня производства в отраслях:

- производство готовых металлических изделий, кроме машин                               и оборудования (92,2%);

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (31,3%) спад обусловлен:

- уходом компаний с иностранным капиталом: ООО «Ханил Рус»,                     ООО «Ти Ай Аутомотив»;

- из-за разрыва договорных отношений на поставку сырья                                             и комплектующих снижение уровня производства у ООО «Гестамп Северсталь Всеволожск».

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»:                  за 2021 год – 6547,95 млн. рублей, за 2022 год – 8463,7 млн. рублей, рост обусловлен строительством новых объектов, реконструкцией, капитальным               и текущим ремонтом зданий или сооружений.

Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования, кв. метров общей площади: а 2021 год – 152 246 кв. м., за 2022 год – 67 315 кв. м. В 2022 году, в условиях повышенной социально-экономической неопределенности, значительно снизился ввод жилых домов                                        к уровню 2021 года:

- индивидуальных жилых домов на 45,4% (40 449 кв. м.);

- многоэтажных домов на 42,6 % (26 866 кв. м.).

Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства): за 2021 год – 54 714,6 млн. рублей, за 2022 год –                          62 650,0 млн. рублей. Росту показателя способствовало снятие введенных из-за пандемии ограничений для объектов розничной торговли и увеличение численности населения.

Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства): объем инвестиций составил в 2021 году –                    21 174,2 млн. рублей, в 2022 году – 25 677,4 млн. рублей.

Рост обусловлен увеличением объема инвестиций в отраслях:

| - Строительство | - 181,1 %; |
| --- | --- |
| -Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | - 173,1 %; |
| -Транспортировка и хранение | - 185,8%; |
| - Деятельность профессиональная, научная и техническая | - 115,8 %; |
| - Образование | - 313,0 %; |
| -Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | - 106,7 %. |

Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия в соответствии с реестром субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС на 10 января года, следующего за отчетным, единиц (на конец года): в 2021 году – 4340, в 2022 году - 4512, малый бизнес в нестабильной экономической ситуации показал высокую устойчивость и способность к адаптации и развитию.

Среднесписочная численность работников организаций,                                      не относящихся к субъектам малого предпринимательства: в 2021 году –                            23 561 человек, в 2022 году  – 24 428 человек.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства): в 2021 году – 68 519 рублей, в 2022 году –  75 917 рублей.

Учитывая среднее отклонение отчетных значений ключевых показателей от оценочных значений в абсолютных процентах 13,8 % качество прогноза признается «хорошее».

Оценка уровня социально-экономического развития муниципального образования, анализ возможных рисков

В условиях повышенной социально-экономической неопределенности                 в 2022 году социально-экономическое развитие муниципального образования остается на достаточно стабильном уровне.

Достигнуто увеличение объема отгруженных товаров, работ и услуг собственного производства по предприятиям и организациям МО «Город Всеволожск», не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние) в следующих отраслях:

обеспечение электрической энергией, паром, газом - на 37,3%;

строительство - на 70%;

деятельность профессиональная, научная и техническая – в 3 раза;

образование – на 15%;

предоставление прочих видов слуг – на 17%.

Снижение объёма производства произошло в следующих отраслях:

обрабатывающие производства – на 6,7%;

транспортировка и хранение – на 34,8%;

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – на 6,9%;

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга                            и развлечений -  на 35,6%;

Инвестиции:

инвестиции в основной капитал в соответствии с официальной статистической информацией составили 25,7 млрд. рублей, показатель выше уровня 2021 года на 21%.

Заработная плата:

заработная плата в муниципальном образовании (без субъектов малого предпринимательства) остается на достаточно высоком уровне, выше среднерайонного на 5,4 %, среднеобластного - на 12,2 %.

Малое и среднее предпринимательство:

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы, на территории                        МО «Город Всеволожск» на 01.01.2023 осуществляют деятельность                              4512 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых: 129 - малые предприятия юридические лица, 1416 - микропредприятия юридические лица, 14 - средние предприятия юридические лица, 2953 - индивидуальные предприниматели без образования юридического лица.

Социальная сфера:

- на базе образовательных учреждений Всеволожского района успешно функционируют группы кратковременного пребывания.

На базе МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района» функционируют 35 групп, которые посещают                                        373 человека;

- начато строительство быстровозводимых зданий                                                для административно-хозяйственных нужд МОУ «СОШ №4» г. Всеволожска, МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска. Кроме этого, административно-хозяйственное здание запроектировано для нужд МОБУ «СОШ №6»                        г. Всеволожска. Строительство административно-хозяйственных зданий поможет разгрузить функционирующие здания и создать дополнительные учебные площади для организации образовательной деятельности.

- в МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска, МОУ «СОШ №2»                                     г. Всеволожска, МОУ «СОШ №4» г. Всеволожска отремонтированы учебные кабинеты, что позволяет обеспечивать современные условия обучения                                 и поддерживать качество образования на должном уровне.

-  в МОУ «СОШ №3» г. Всеволожска восстановлено периметральное ограждение.

- в МОУ «СОШ №5 г. Всеволожска произведено благоустройство территории.

-завершен капитальный ремонт бассейна МОБУ «СОШ №6»                                  г. Всеволожска.

В МОБУ «Всеволожский ЦО» созданы условия для размещения дополнительных гардеробных комнат для обучающихся начальной школы                          в связи со значительным увеличением контингента обучающихся.                                       По программе энергоэффективности и энергосбережения Всеволожского района произведена реконструкция индивидуального теплового пункта МОБУ «СОШ «Всеволожский ЦО».

Таким образом, в связи с тем, что Всеволожский район является самым крупным густонаселенным районом не только в Ленинградской области,                                но и в Российской Федерации, расположен в непосредственной близости                                 к мегаполису, к крупным водным объектам, развитой транспортной инфраструктуре, имеет достаточный потенциал для размещения новых                                      и расширения действующих производств, возможность социально-экономических рисков минимальна как в районе в целом, так и в МО «Город Всеволожск».

В части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

В рамках муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергоэффективности на территории МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы» в 2022 году:

1. Строительство инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, хозяйственно-бытовой канализации, электроснабжения).

1.1. Выполнены работы по строительству внеплощадочных инженерных сетей к физкультурно-оздоровительному комплексу, расположенному по адресу: г. Всеволожск, ул. 4-я Линия, общей протяженностью сетей - 1300,4п.м. Стоимость работ – 38 000 тыс. руб.

1.2. По Соглашению с Комитетом по топливно-экономическому комплексу Ленинградской области, бюджету муниципального образования «Город Всеволожск» в рамках государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности                                           в Ленинградской области» предоставлена субсидия на объект:

- строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации для подключения многоквартирных домов по адресу: г. Всеволожск,                                           ул. Советская, д.68, 70, 72, 74, 76, 78. Протяженность построенных сетей хозяйственно-бытовой канализации составила – 1378 п. м.   Стоимость работ – 25 752 тыс. руб. (ОБ – 22 543 тыс. руб.; МБ – 3 209 тыс. руб.)

- для функционирования вновь построенного объекта выполнены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям канализационно-насосной станции, сетей водоснабжения и водоотведения                           по адресу: г. Всеволожск, ул. Советская, д.68, 70, 72, 74, 76, 78 – 124,1 тыс. руб.

1.3. Выполнены работы по проектированию и получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на объект:

- строительство сети водоснабжения для обеспечения холодной водой индивидуальных жилых домов по адресу: Ленинградская область,                                           г. Всеволожск, ул. Баркановская (от ул. Варшавская до ул. Александровская) – 2 990 тыс. руб.

1.4. В соответствии с заключенным Соглашением с Комитетом                                   по строительству Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» бюджету МО «Город Всеволожск» предоставлена субсидия из областного бюджета Ленинградской области на создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам, в рамках Областного закона Ленинградской области от 17 июля 2018 года № 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области»» в границах кадастровых кварталов 47:07:1301090, 47:07:1301098 для разработки проектно-сметной документации на строительство сетей наружного освещения, водоснабжения, водоотведения и строительство улично-дорожной сети. Субсидия в размере 13 599 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации предоставлена на 2024 год. Софинансирование из бюджета МО «Город Всеволожск» составит 4 201 тыс. рублей.

1.5. По ранее разработанной проектной документации осуществлено строительство наружного электроосвещения по адресу: г. Всеволожск,                                 ул. Заводская (от Межевой улицы до улицы Вокка), ул. Вокка (от Заводской улицы до дома по адресу: г. Всеволожск, ул. Вокка, д.8), вдоль                                     д.14 по ул. Вокка со стороны Колтушского шоссе и вдоль домов 21к1, 21к2              и 21к3 по Ленинградской улице со стороны ул. Вокка, протяженность построенных сетей - 928м., стоимость работ – 8 851 тыс. руб.

2. Капитальный ремонт объектов коммунального и инженерного хозяйства.

2.1. Выполнены работы по замене выработавшего технологический ресурс парового котлоагрегата ДКВР-20/13 ст.№1 совместно с экономайзером ЭП1-808 системы ВТИ котельной № 6, г. Всеволожск – 20 284 тыс. руб.

2.2. Выполнены работы по замене выработавшего технологический ресурс парового котлоагрегата ДКВР-20/13 ст. №2, зав. №4652, рег. №19620 совместно с экономайзером ЭП1-808 системы ВТИ, зав. №Б-111 на котельной №6, г. Всеволожск – 33 764 тыс. руб.

2.3. В рамках предоставленных субсидий из бюджета МО «Город Всеволожск» ресурсоснабжающей организации ОАО «Всеволожские тепловые сети» в целях финансового обеспечения на затраты, связанные                             с проведением капитального ремонта и ремонта муниципального имущества посредством выполнения работ силами подрядных организаций, а также возмещения затрат на приобретение материалов и оборудования                                        при выполнении работ собственными силами, выполнены работы на сумму 194 202 тыс. руб. по следующим объектам:

1. На сетях водоснабжения и водоотведения:

- ремонт гидроизоляции стены между приемной камерой и машинным отделением на КНС на ул. Шишканя;

- ремонт участка водопровода Д225мм (ПНД SDR 17) от колодца ВК-863 ул. Ленинградская, д. 36 до колодца ВК-859 Колтушское ш.,                                             д. 80/2, водопровода Д225мм (ПНД SDR 17) от колодца ВК-859 до колодца              Р-7324 ул. Ленинградская (130,0 п.м.);

- ремонт водопроводной сети по ул. Щегловской, ул. Калининской,                           пер. Калининский до ул. Красный Выборжец (2134,0 п. м.);

- ремонт хозяйственно-канализационной сети по ул. Боровая, д.16, 18, 20, 22; ул. Колхозная, д.9 (286,0 п. м.);

- ремонт водопроводной сети от д.25 1-я Линия (240,0 п.м.);

- ремонт канализационный насосной станции «Приютинская», д.13;

- ремонт трубопровода канализационных стоков Ду 200мм от колодца, до установки «Оксиджест» на Алексеевских очистных сооружениях                              (48,0 п. м.);

- ремонт напорного канализационного коллектора Ду 500 мм ПНД                     по адресу: ул. 4-я Жилая, д.16а (250,0 п. м.);

- ремонт канализационного коллектора Ду 200 мм на ул. Дружбы,                         д. 3 (25,0 п. м.);

2. На сетях теплоснабжения:

- ремонт тепловой сети от ТК-26 по ул. Дружбы, д.4, корп.2 (230,0 п.м.);

- ремонт технологической линии к котлам ЭР-2,5 ст. № 1, 2, 3, 4, 5, 6 котельной №3, ул. Дружбы, д.2А;

- ремонт дымовой трубы Н=28,0м на котельной №3, ул. Дружбы, д.2а;

- ремонт охладителей деаэрированной воды ПВ1-16 4 шт. от сетевого деаэратора, трубопроводов узла регулятора подпитки тепловой сети                                   и подпиточных насосов на котельной №6, ул. Межевая, д.6;

- ремонт аккумуляторного бака ст.№2 V=2000м3, на котельной №6,                       ул. Межевая, д.6;

- ремонт Nа-катионитового фильтра №2 1 ступень на котельной №6,                      ул. Межевая, д.6;

- ремонт блоков ПВП сетевой воды №3 и ПВП сетевой воды №4                                   на котельной №6, ул. Межевая, д.6;

- ремонт аккумуляторных баков V=400м3 ст.№2, ст.№1, на котельной №17, пром. зона Кирпичный завод;

- ремонт оборудования водогрейного котла КВГМ-50 ст.№4 котельной №17, пром. зона Кирпичный завод;

- ремонт блоков подогревателей сетевой воды (БПСВ) ст.№1 и №2                                     на котельной №17, пром. зона Кирпичный завод;

- ремонту тепловой сети от УТ-11 до УТ-16 по ул. Межевой (1413,0 п.м.);

- ремонт трубопровода в ГРПШ котельной №4, ул. Пермская, д.50;

- ремонту дымовой трубы к котельной №4, ул. Пермская, д.50;

- ремонт дымовой трубы Н=30,0м на котельной №12, ул. Шишканя;

- ремонт линии рециркуляции в котельной №2, пр. Грибоедова, д.6;

- ремонт оборудования котельной №45, водогрейные котлы ИШМА-100 2шт., Октябрьский пр., 162;

- ремонт тепловой сети от тепловых камер на магистральной ТС Ду400,                      с заменой дренажного трубопровода Ду300 по ул. Межевая (611,10 п. м.);

- ремонт участка тепловой сети под автомобильной дорогой                                             ул. Московская (165,5 п. м.).

В результате выполненных работ и освоения субсидий общая протяженность отремонтированных инженерных сетей составила: водоснабжения -  2 504,0 п. м.; хозяйственно-бытовой канализации – 609 п. м.; теплоснабжения – 2 419,6 п. м.

Планируемые мероприятия в области повышения энергоэффективности

коммунальной и инженерной инфраструктуры на 2023 год:

1. Строительство (проектирование) инженерных сетей

- осуществить строительство сети водоснабжения для обеспечения холодной водой индивидуальных жилых домов по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская (от ул. Варшавская                                              до ул. Александровская);

- заключить муниципальный контракт на проектирование                                                  и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры                                   на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам, в рамках Областного закона Ленинградской области от 17 июля 2018 года №75-оз;

- осуществить строительство наружного электроосвещения по ранее выполненным проектам: ул. Лиственная (от улицы Дружбы до проспекта Льва Толстого), пр. Льва Толстого (от Лиственной улицы до Всеволожского проспекта); пер. Олениных (от Ленинградской улицы, вдоль домов 3к1, 3к2, 3к3, 9к1, 9к2 по улице Героев до Александровской улицы); пр. Тургенева                         (от проспекта Грибоедова до дома по адресу: г. Всеволожск, пр. Тургенева,                д. 161).

2. Капитальный ремонт объектов коммунального и инженерного хозяйства и повышение энергетической эффективности:

При предоставлении субсидии бюджету МО «Город Всеволожск» Комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области                                         на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, в целях реализации мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области в рамках государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Ленинградской области» в 2023 году планируется выполнить:

- ремонт тепловой сети от УТ-1-7 до УТ-1-8 ул. Александровская,                             г. Всеволожск, сметная стоимость 67 552 тыс. руб. (ОБ – 59 446 тыс. руб.,                        МБ – 8 106 тыс. руб.)

- ремонт тепловой сети от УТ-1-7 до УТ-1-8 ул. Александровская,                             г. Всеволожск, сметная стоимость – 44 059 руб. (ОБ – 38 772 тыс. руб.,                             МБ – 5 287 тыс. руб.).

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» в 2022 году:

В части мероприятия «Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения», в результате заключенного муниципального контракта на поставку автономного источника электроснабжения (дизель-генератора) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения, приобретен дизель-генератор на сумму 693,3 тыс. руб.

В рамках заключенного договора было произведено техническое обслуживание за счет средств МО «Город Всеволожск» двух генераторных установок на общую сумму 598 тыс. руб.

За отчетный период были заключены договоры на:

-  актуализацию схемы теплоснабжения МО «Город Всеволожск»                                       на 2022-2035 гг. на сумму 280 тыс. руб.;

- выполнение работ  по  разработке  и формированию фактического топливно-энергетического баланса МО «Город Всеволожск» на сумму                             100 тыс. руб.

В рамках технического обслуживания сетей газоснабжения заключен муниципальный контракт на «Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийно-восстановительных работ газораспределительных сетей на территории МО «Город Всеволожск» общей протяженностью               24,3251 км. на общую сумму 1 678 тыс. руб. По данному мероприятию ежегодно заключаются контракты.

В части полномочий  по обеспечению проживающих в поселении                 и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства, осуществлению муниципального жилищного контроля,  а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

В 2022 году в целях реализации Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»,         в рамках реализации  региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» и мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды                                    и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-2026 годах», администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» заключено 11 договоров социального найма и 6 договоров мены на квартиры, приобретенные для переселения граждан из аварийных жилых домов, расположенных в г. Всеволожске по адресам: Октябрьский пр., д.53;                     ул. Некрасова, д.9; ул. Павловская, д.84; ул. Железнодорожная, д.25;                                      ул. Пушкинская, д.52; Христиновский пр., д.14, Всеволожский пр., д.81.

По муниципальному образованию в 2022 году было приобретено                            20 жилых помещений, расселено 17 жилых помещений (в связи с наличием непредвиденных обстоятельств: розыск, суд), общей площадью 693,79 кв. м, переселено 54 человека.  Всего по программам общее финансирование на 2022 год составило 119 097,8 тыс. руб., из которых 40 791,8 тыс. руб. средства бюджета МО «Город Всеволожск». Одно жилое помещение предоставлено по договору социального найма, без использования средств Фонда в соответствии с решением суда.

В 2023 году в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» планируется расселить 13 жилых помещений.

В рамках муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергоэффективности на территории МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы» в 2022 году выполнено:

Мероприятия переселению граждан из аварийного жилья.

1. В настоящее время на территории Ленинградской области реализуется региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах», в рамках которой подлежат расселению многоквартирные дома, признанные    в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

В рамках мероприятий реализации государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»                             на территории МО «Город Всеволожск» ведется работа по расселению аварийных домов, признанных в установленном порядке аварийными                                   и подлежащими сносу.

В целях реализации мероприятий заключены муниципальные контракты и выполнены работы по проектированию сноса 9-ти аварийных расселённых многоквартирных домов, подлежащих сносу, получены положительные заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» достоверности определения сметной стоимости по объектам:

- г. Всеволожск, Первомайский пр., д.19;

- г. Всеволожск, ул. 2-я Линия, д.30;

- г. Всеволожск, ул. Советская, д.7, лит. А;

- г. Всеволожск, ул. Окружная, д.21;

- г. Всеволожск, ул. Комсомола, д.64;

- г. Всеволожск, ул. Павловская, д.30;

- г. Всеволожск, ул. Чернышевского, д.99;

- г. Всеволожск, ул. Маяковского, д.11

- г. Всеволожск, ул. Баркановская 126.

Стоимость работ составила – 1 327,5 тыс. руб.

2. По выполненным проектам произведен снос 4-х аварийных домов                  по адресам:

- г. Всеволожск, Первомайский пр., д.19;

- г. Всеволожск, ул.2-я Линия, д.30;

- г. Всеволожск, ул. Советская, д.7, лит. А;

- г. Всеволожск, ул. Окружная, д.21.

Сумма выполненных работ составила – 1 260 тыс. руб.

В 2023 году планируется снести 5-ть аварийных многоквартирных дома                   по выполненным в 2022 году проектам.

Мероприятия в области ремонта муниципального фонда:

за счет средств бюджета МО «Город Всеволожск» выполнен ремонт муниципального фонда по адресам:

- п. Романовка д.31, кв.40;

- Парк Кенша д.8, кв.14;

- ул. Варушева д.11, кв.5;

- ул. Станционная д.5, кв.12;

- ул. Шишканя д.14, кв.8, сумма выполненных работ составила -                           5 019 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» в 2022 году:

заключены договоры на проведение строительно-технической экспертизы расселённых аварийных многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Всеволожск, ул. Павловская, д. 30, п. Ковалево, д. 1,  ул. Чернышевского, д. 99, необходимые для дальнейшего сноса данных домов.

В 2022 году три многоквартирных дома были признаны аварийными                              и подлежащими сносу:

г. Всеволожск, ул. Лесная, д. 1;

г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 15;

г. Всеволожск, пр. Алексеевский, д. 30.

В части мероприятия по взносам на капитальный ремонт, оплачиваемых муниципальным образованием за муниципальные помещения                                            в многоквартирных домах муниципальной программы, в 2022 году, согласно выставленным счетам, сумма взносов на капитальный ремонт составила 4 722,9 тыс. руб.

В рамках предоставленной субсидии из бюджета МО «Город Всеволожск» на реализацию мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, с учетом потребностей инвалидов, были произведены работы по установке пандуса по адресу:                         г. Всеволожск, ул. Ленинградская, корп.3 на сумму 1 259,1 тыс. руб.

В 2022 году администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» было предоставлено 67 муниципальных услуг заявителям:

- «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории                  МО «Город Всеволожск»» - 46 муниципальных услуг;

- «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории МО «Город Всеволожск»» -  18 муниципальных услуг;

- «Принятие документов, а также выдача решений о переводе                                     или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» - 3 муниципальные услуги.

На основании решения совета депутатов МО «Город Всеволожск»                              от 21.07.2021 № 65 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» администрацией предусмотрено осуществление муниципального жилищного контроля в границах муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336                                       «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» установлено, что в 2022 году 
не проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки при осуществлении видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также установлено, что в 2022 - 2023 годах 
в рамках видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся исключительно по установленным ограничениям.

Таким образом, проведение в 2022 году плановых и внеплановых контрольно-надзорных мероприятий администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» не представлялось возможным.

Ведется работ на государственном портале   Единого реестра видов контроля, а также на портале генеральной прокуратуры РФ ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» и ФГИС «Единый реестр проверок».

Деятельность администрации по организации и проведению открытых конкурсов по отбору управляющих организаций многоквартирными домами:

в 2022 году было организовано проведение пяти открытых конкурсов                           по отбору управляющей компании для управления многоквартирными домами, расположенными на территории МО «Город Всеволожск».

В части полномочий по утверждению правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требований                                по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов                          и ограждений соответствующих зданий и сооружений, организации благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц                       и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм)

В рамках муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергоэффективности на территории МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы»:

Муниципальному учреждению «Всеволожская муниципальная управляющая компания» на благоустройство общественных территорий                        МО «Город Всеволожск» в 2022 году выделены средства:

1. По заявкам депутатов МО «Город Всеволожск» выполнены работы                                по благоустройству общественных и дворовых территорий в 11 округах:

-  ул. Озерная (участок от ул. Набережная до ул. Школьная) выполнены работы по устройству уличного освещения и установке МАФ;

- в районе многоквартирных жилых домов по ул. Александровская, д.77, кор.3 и ул. Вокка, д.4 выполнено устройство пешеходных дорожек;

- ул. Плоткина, д.19 устройство спортивной площадки;

- ул. Ленинградская, в районе д. №25 выполнен ремонт парковки;

- ул. Ленинградская, д.15, д.15/2 установка детского игрового, спортивного оборудования и сказочных фигур;

- ул. Ленинградская между домами 7Б и 5, ул. Межевая д.13 выполнен ремонт пешеходных дорожек и пешеходного ограждения;

- ул. Александровская д.81 кор.1 ремонт проезда;

- ул. Ленинградская, д. 30 кор. 1, 2 устройство детской площадки;

- ул. Шишканя от д.15 к д.23; ул. Шишканя, д.13 (в районе спортивной площадки) выполнено устройство пешеходных дорожек; ул. Шишканя, д. 16 – выполнено устройство парковки и пешеходных дорожек;

- выполнены работы по благоустройству территорий по адресу:                                 г. Всеволожск, «Мельничный Ручей»;

- в районе д.13 по ул. Московская, мкр. Южный выполнены работы                          по благоустройству территории; ул.Невская, у домов 4,6 – ремонт проезда.

Общая стоимость работ составила 13 750,9 тыс. руб.

2. В парке у Всеволожского центра культуры и досуга установлен памятник «Трезор» героическому псу-блокаднику – 1 600,00 тыс. руб.

3. Разработана концепция развития велосипедных дорожек                                                в г. Всеволожск – 300,0 тыс. руб.

4. Выполнено устройство основания и инженерных коммуникаций спортивной площадки пр. Грибоедова, 10 – 7 115 тыс. руб.

5. За счет средств областного бюджета Ленинградской области, предоставленных депутатом Законодательного Собрания, выполнены работы                    по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Город Всеволожск»:

- ул. Шишканя д.13, 16 устройство детского и спортивного оборудования;

- ул. Шишканя, д.23 ремонт дворовой территории;

- на территории общественного парка «Песчанка» установлено новое детское и спортивное оборудование.

Общая сумма затрат составила - 13 765 тыс. руб. (ОБ –7 722 тыс. руб.;                        МБ – 6 043 тыс. руб.).

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»:

На основании Соглашений с Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области «О предоставлении в 2022 году субсидии                из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета бюджету МО «Город Всеволожск» в 2022 благоустроена общественная территория в г. Всеволожске ограниченная  ул. Победы, Магистральная, Дружбы, Связи, стоимость работ – 42 032   тыс. руб. (ОБ – 19 908 тыс. руб.; ФБ – 9 112 тыс. руб.;  МБ – 13 012 тыс. руб.).

Распоряжением председателя Комитета по жилищному хозяйству Ленинградской области от 09.09.2022 года № 163 бюджету МО «Город Всеволожск» выделена субсидия в размере 23 000 тыс. руб. из областного                          и федерального бюджетов на реализацию в 2023 году программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных территорий). В 2023 году планируется выполнить работу по благоустройству общественной территории «Нижний парк», ограниченной шоссе Колтушское и д. 21 корп. 3                              по ул. Ленинградская г. Всеволожске (1 этап).

Проект благоустройства общественной территории, разработанный                                  в рамках архитектурного «Хакатона» студентами профильных архитектурных ВУЗов, был выбран большинством жителей в ходе Всероссийского голосования на единой Федеральной платформе в период с 15 апреля по 30 мая 2022 года. Общая стоимость реализации 1 этапа проекта – 33 000 тыс. руб.

При разработке концепции благоустройства общественного пространства «Нижний парк» были учтены потребности и пожелания жителей микрорайона. 1-м этапом дизайн-проекта предусмотрены работы                                           по устройству газонов, новых покрытий, дренажа, водоотведения, освещение территории и установка МАФ.

За счет средств местного бюджета муниципальной программы в 2023 году планируется завершить благоустройство общественной территории, ограниченной ул. Победы, Магистральная, Дружбы, Связи.

2-м этапом благоустройства территории предусматривается устройство универсальной спортивной площадки (позволяет играть в волейбол, теннис, проводить персональные фитнес тренировки), футбольного поля                                             с искусственным газоном, многофункциональной вело (беговой) дорожки длиной 500 м.

В рамках муниципальной программы «Содействие участию населения                   в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории                  МО «Город Всеволожск» на 2022 - 2026 годы», задачей которой является повышение уровня благоустройства территорий (парков, скверов и т.д.):

- повышен уровень благоустройства территории МО «Город Всеволожск», выполнены работа по устройству скейт- площадки по адресу:             г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д.10.

В рамках муниципальной программы «Обслуживание сетей уличного освещения, объектов благоустройства и обеспечение санитарного состояния территории муниципального образования «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы» в части мероприятия «Техническое обслуживание уличного освещения на территории МО «Город Всеволожск»» выполнено:

1.Плановое техническое обслуживание питающих кабельных линий электропередачи (рекомендуется осуществлять одновременно с плановым техническим обслуживанием пунктом питания).

2.Плановое техническое обслуживание распределительных кабельных линий электропередачи (рекомендуется выполнять одновременно с плановым техническим обслуживанием воздушных линий электропередачи, опорных конструкций и осветительных приборов).

На основании решения совета депутатов МО «Город Всеволожск»                              от 23.11.2021 № 67 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» администрацией предусмотрено осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336                                       «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» установлено, что в 2022 году 
не проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки при осуществлении видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также установлено, что в 2022 - 2023 годах 
в рамках видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся исключительно по установленным ограничениям.

Таким образом, проведение в 2022 году плановых и внеплановых контрольно-надзорных мероприятий администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» не представлялось возможным.

В части полномочий по осуществлению дорожной деятельности                          в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля  за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий   в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

В ходе осуществления полномочий по осуществлению дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, расположенных в границах города Всеволожска, в рамках муниципальной программы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети    МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы» разработаны технические задания и осуществлен контроль исполнения муниципальных контрактов               на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети города Всеволожска, в т.ч.:

автомобильные дороги общего пользования местного значения (асфальтобетонное покрытие):

-  ул. Александровская (от Октябрьского проспекта до                                                      ул. Надеждинская) на общую сумму 5 547,6 тыс. руб. Общая площадь отремонтированного покрытия в рамках данных средств составляет 2 308,70 м2; протяженность 0,518км

- ул. Евграфова (от ул. Антоновская до ул. Новоладожская) на общую сумму 5 376,7 тыс. руб. Общая площадь отремонтированного покрытия                                  в рамках данных средств составляет 3 402,00 м2; протяженность 0,566 км;

- ул. Лубянская (от пр. Алексеевский до ул. Комсомола) на общую сумму 2 690, 8 тыс. руб. Общая площадь отремонтированного покрытия в рамках данных средств составляет 2 281,00м2; протяженность 0,362 км; Работы по данному объекту не приняты и не оплачены по причине получения отрицательного заключения лабораторных испытаний, а/б покрытия.  Мероприятия по приведению объекта в соответствие запланированы на 2023 год при наступлении необходимых погодных условий;

- разворотное кольцо привокзальной площади ж/д ст. Всеволожская (автостанция) на общую сумму 1 792,8 тыс. руб. Общая площадь отремонтированного покрытия в рамках данных средств составляет                                         1 085,00м2; протяженность 0,045 км.

В состав работ по ремонту асфальтобетонных дорог, помимо ремонта, а/б покрытия, входят работы по восстановлению разметки, проливки швов, укреплению обочин крошкой, регулировки люков, замене бордюров                           и прочие сопутствующие работы.

Общая площадь отремонтированного покрытия в рамках данных средств (15 408,1 тыс. руб.)  составляет 9 076,70 м2; общая протяженность 1,491 км.

Ремонт и устройство пешеходных зон (дорожек и тротуаров):

- закончен ремонт двух пешеходных дорожек вдоль территории МОБУ «СОШ №6 с углублённым изучением отдельных предметов» в мкр. Южный                      г. Всеволожска, незавершенный в 2021 году из-за резкого понижения температуры и единовременного выпадения большого количества осадков (снежных масс).  На общую сумму 3 762,5 тыс. руб.;

- ремонт тротуара по ул. Александровская (от ул. Вокка до ул. Межевая) на сумму 962,4  тыс. руб. общая площадь 483,45 м2.

Организованы работы по содержанию улично-дорожной сети (УДС) города Всеволожска и осуществлен контроль их надлежащего выполнения                                 в рамках муниципальных контрактов и договоров в т.ч.:

- на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог                                       и искусственных сооружений в границах города Всеволожска на общую сумму 88 661,4 тыс. руб. (в 2021 году- 74 716,9 тыс. руб.)

В 2023 году, в рамках предоставленной субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области бюджету МО «Город Всеволожск», планируется осуществить ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Героев (от пер. Олениных до д. 83/11             по ул. Александровская), по ул. Пермская (от пр. Октябрьский                                              до ул. Антоновская), по пр. Некрасова, по ул. Комсомола (от ул. Лубянская                                до ул. Державинская).

За счет средств местного бюджета МО «Город Всеволожск» планируется осуществить ремонт дорожного покрытия участков дорог                              по ул. Варшавская, от Всеволожского кладбища № 2 до ул. 2-ая Поперечная                      в пос. Ковалево, ул. Верхняя, ул. Пушкинская, в промзоне «Кирпичный Завод».

В ходе осуществления полномочий по осуществлению дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, расположенных вне границ населенных пунктов, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения и организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район на 2022 – 2026 годы» в 2022 году выполнены  работы по содержанию, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных вне границ населенных пунктов и установке технических средств организации дорожного движения (ОДД), а также осуществлен контроль надлежащего выполнения работ в рамках заключенных муниципальных контрактов.

На территории МО «Город Всеволожск» в 2022 году реализован                             1 муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных вне границ населенных пунктов в границах МО «Город Всеволожск» («Южное шоссе – массив «Блудное», «Дорога от ул. Лиственная до пр. Первомайский», «Дорога                          к Всеволожскому кладбищу № 2») на общую стоимость контракта 2 566, 4 тыс. рублей.

Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных вне границ населенных пунктов в границах МО «Город Всеволожск»:

- автомобильная дорога общего пользования местного значения                                вне границ населенных пунктов «Южное шоссе – массив «Блудное» на сумму 24 995,0 тыс. руб. Общая площадь ремонта составила 13 029 м2, протяженность 1895,8 м;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения                                  вне границ населенных пунктов «Дорога от ул. Лиственная                                                  до пр. Первомайский» на сумму 5 099,6 тыс. руб. Общая площадь ремонта составила 2921,6 м2, протяженность 433 м.

За счет средств местного бюджета МО Всеволожский муниципальный район в 2023 г. на территории МО «Город Всеволожск» планируется осуществить установку технических средств организации дорожного движения на следующих автомобильных дорогах:

- «Дорога к Всеволожскому кладбищу № 2»;

- «Южное шоссе – массив «Блудное».

Также на 2023 г. заключен муниципальный контракт на содержание                    3-х вышеуказанных автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах МО «Город Всеволожск».

В рамках муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергоэффективности на территории МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы» на 2022-2026 годы»:

1. В рамках заключенных Соглашений с Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидии бюджету                        МО «Город Всеволожск» в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области»:

- выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги                                                  в г. Всеволожске, ул. Новоладожская (от ул. Щегловская до автомобильной дороги регионального значения 41К-70) протяженностью 1552,4м. Стоимость работ – 83 747 тыс. руб. (ОБ – 73 697 тыс. руб.; МБ – 10 050 тыс. руб.);

- выполняются работы по строительству 1 этапа улично-дорожной сети по адресу: г. Всеволожск, Южный жилой район, улица Московская – 125 052 тыс. руб. (ОБ – 89 795 тыс. руб.; МБ – 35 257 тыс. руб.), окончание работ по муниципальному контракту 31.08.2023 года;

- на основании разработки Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области проекта «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье»                          км 9 - км 11 во Всеволожском районе Ленинградской области» и реализации проекта по реконструкции ул. Дорожная, необходимо провести работы                                 по  корректировке проектной документации с повторным получением положительного заключения государственной экспертизы в части примыкания ул. Дорожная к Дороге Жизни, в связи с чем, субсидия                                         на выполнение работ по реконструкции улицы Дорожная (в границах                                      от Дороги Жизни до дома №7), Садового переулка и улицы Майской                             в г. Всеволожске – 63 202 тыс. руб.  (ОБ – 57 514 тыс. руб.;                                                   МБ – 5 688 тыс. руб.) перенесена на 2024 год.

2. Выполнены работы по диагностике и техническому обследованию несущих конструкций мостовых сооружений на автомобильных дорогах                                по адресам:

- г. Всеволожск, мост через р. Лубья на пр. Грибоедова;

- г. Всеволожск, мост через р. Лубья на ул. Советская, стоимость работ – 1 020 тыс. руб.

3.  Подведомственным учреждением МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» разработана проектная документация  на строительство пешеходного тротуара по адресу:

- г. Всеволожск, пр. Толстого (от пр. Всеволожский до ул. Лиственная) – 800 тыс. руб.

4. С Комитетом по Культуре и туризму Ленинградской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО «Город Всеволожск» на реализацию мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры активных видов туризма в рамках реализации государственной программы Ленинградская области «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области».

В рамках данного соглашения выполнены работы по строительству продолжения велосипедной дорожки в г. Всеволожске, в границах от улицы Приютинская до дома 2 по шоссе «Дорога Жизни», протяженностью 761 п.м. - 41 747 тыс. руб.  (МБ – 19 195 тыс. руб.; ОБ - 22 552 тыс.).

Продолжались работы по ранее заключенным муниципальным контрактам:

- Выполнение работ по проектированию реконструкции автомобильной дороги, расположенной по адресу: г. Всеволожск, ул. Культуры (от шоссе «Дорога Жизни» до пр. Христиновский);

- Выполнение работ по проектированию капитального ремонта автомобильной дороги в г. Всеволожске, пр. Грибоедова (от ул. Пушкинская до ш. Южное);

- Выполнение работ по проектированию реконструкции автомобильной дороги, расположенной по адресу: г. Всеволожск, ул.4-я Линия                                               (от ул. Приютинская до ул. Межевая);

- Выполнение работ по проектированию реконструкции автомобильной дороги, расположенной по адресу: г. Всеволожск, ул. Баркановская.

В рамках муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории МО «Всеволожский муниципальный район» и МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы»                                   в МО «Город Всеволожск» в 2022 году:

- закуплены и распространены световозвращающие приспособления             для дошкольников и учащихся младших классов (браслеты, наклейки                          на одежду, рюкзаки и т.п.) 6 школ в количестве 4314 шт.;

- обеспечены учреждения дошкольного образования, общеобразовательные учреждения и образовательных учреждение системы дополнительного образования обучающими игровыми комплексами «Букварь пешехода» в количестве – 8 шт.;

- проведены конкурсы: «Безопасное колесо», «Дорожный калейдоскоп», «Лидер ШУС», «Я-гражданин России», «Внимание, дорога!»;

- организованы и проведены акции: «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый водитель», участники акций воспитанники дошкольных учреждений Всеволожского района (возрастная категория 6-7 лет подг. группа);

- проводились профилактические операции по выявлению водителей, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного/ наркотического опьянения.

В рамках муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергоэффективности на территории МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы» в 2023 году администрацией планируется выполнить следующие работы:

1. Завершить работы по строительству 1 этапа улично-дорожной сети                      по адресу: г. Всеволожск, Южный жилой район, улица Московская и ввести автомобильную дорогу в эксплуатацию.

2. Получить повторное положительное заключение                                                  ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на проектно-сметную документацию                                        по внесению изменений в проектную документацию в части примыкания улицы Дорожной к Дороге Жизни.

3.  Завершить работы по проектированию реконструкции                                              и капитальному ремонту автомобильных дорог по ранее заключенным муниципальным контрактам, получить положительное заключение                                     ГАУ «Леноблгосэкспертиза» проектно-сметной документации.

4. После получения положительного заключения                                                            ГАУ «Леноблгосэкспертиза» проектно-сметной документации заключить Соглашения «О предоставлении в 2024-2025 годах субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области бюджету муниципального образования  «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на финансирование мероприятия «Строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения» государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и после получения субсидии заключить муниципальные контракты по объектам:

- «Реконструкция автомобильной дороги, расположенной по адресу:                       г. Всеволожск, ул. Культуры (от шоссе «Дорога Жизни»                                                               до пр. Христиновский)».

5. Осуществить строительство пешеходной дорожки по ул. Пермская            (от ул. Парковая до ул. Антоновская), по ранее выполненному проекту.

6. Осуществить строительство автобусных остановок по ранее выполненным проектам.

7. Выполнить диагностику и техническое обследование несущих конструкций мостовых сооружений (мостов) на автомобильных дорогах.

На основании решения совета депутатов МО «Город Всеволожск»                              от 23.11.2021 № 68 «Об утверждении   Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» администрацией предусмотрено осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336                                       «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» установлено, что в 2022 году 
не проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки при осуществлении видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также установлено, что в 2022 - 2023 годах 
в рамках видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся исключительно по установленным ограничениям.

Таким образом, проведение в 2022 году плановых и внеплановых контрольно-надзорных мероприятий администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» не представлялось возможным.

В части полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения

На 31.12.2022 года в соответствии                            с заключенными муниципальными контрактами пассажирские перевозки                           по муниципальным маршрутам                                            на территории МО «Город Всеволожск» осуществляют 4 автотранспортных предприятия: МТП «Грузино» ВР ЛО,               ООО «ЭКСПРЕСС–АВТО», ООО «Пальмира», ООО «БАС-АВТО».

В течение 2022 комиссией по контролю за выполнением условий муниципальных контрактов на осуществление пассажирских перевозок                                 на территории Всеволожского района при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» осуществлялась работа по контролю за надлежащей работой транспортных предприятий.

Также перевозчики, обслуживающие маршруты г. Всеволожск, приняли активное участие (предоставление транспорта) в мероприятиях                                             по проведению частичной мобилизации в сентябре-октябре 2022                                        на территории Всеволожского района.

В 2022 году Ленинградская область вошла в число пилотных регионов      в рамках Федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль». За год при поддержке федерального бюджета на территории региона созданы 30 быстрых зарядных станций в 9 районах Ленинградской области.

Совместная работа администрации МО «Всеволожский муниципальный район» и ПАО «Россети Ленэнерго» по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств способствовала установке 14 объектов во Всеволожском районе, в том числе 3 станций для подзарядки электромобилей на территории г. Всеволожска.

Станции расположены:

- гостевая парковка парка 75-летия Победы (г. Всеволожск, территория, ограниченная шоссе Дорога Жизни, ул. Нагорная и ул. Дорожная);

-  перекресток Павловской улицы и Колтушского шоссе;

-  Межевой проезд, неподалёку с гипермаркетом «Лента».

Планы на 2023 год:

1. Проведение дальнейшей общей работы по повышению качества пассажирских перевозок на территории МО «Город Всеволожск»;

2. Осуществление контроля за выполнением условий муниципальных контрактов на осуществление пассажирских перевозок на территории Всеволожского района в плановом порядке.

В части полномочий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов:

В рамках муниципальной программы «Обслуживание сетей уличного освещения, объектов благоустройства и обеспечение санитарного состояния территории муниципального образования «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы» для решения задач в сфере обеспечения надлежащего санитарного состояния территории МО «Город Всеволожск» в 2022 году заключены:

- муниципальный контракт на оказание услуг по ликвидации несанкционированного складирования отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, схожих по морфологическому составу                                                со строительными отходами, расположенных в районе коттеджного поселка «Солнечный Бор» на территории МО «Город Всеволожск» на сумму 805,9 тыс. рублей. Объем вывезенных отходов составил 851 м3;

- договора на оказание услуг по ликвидации мест несанкционированного складирования отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, схожих по морфологическому составу со строительными отходами, расположенных в границах территории МО «Город Всеволожск» на общую сумму 2 388,00 тыс. руб. и общий объем 1 200 м3.

Сумма затрат на данные мероприятия составила 3 193,9 тыс. руб. Объем вывезенных отходов (не относящихся к ТКО) составил 2051 м3. Ликвидировано 55 мест несанкционированного складирования отходов.

В части полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, а также обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения  и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создании, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения, осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей                     на водных объектах

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО «Город Всеволожск» проводились в соответствии с планом основных мероприятий муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2022 год.

На территории МО «Город Всеволожск» действует Всеволожское звено предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ленинградской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения                          и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Всеволожское звено РСЧС), координационным органом которого является Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области (далее – КЧС и ОПБ).

В рамках работы КЧС и ОПБ реализуется Государственной политика                   в области безопасности в части, касающейся полномочий органов местного самоуправления.

Всего в 2022 году проведено 11 заседаний КЧС и ОПБ, на которых рассмотрены актуальные вопросы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Принятые комиссией решения направленны                                  на безусловное обеспечение защиты населения и территории г. Всеволожска            и Всеволожского района от чрезвычайных ситуаций природного                                              и техногенного характера.

Обстоятельством, свидетельствующим о готовности сил и средств Всеволожского звена РСЧС к решению задач по назначению, является успешное прохождение в феврале 2022 года администрацией Всеволожского района проверки комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области по вопросам защиты населения и территории от ЧС.

Важным направлением деятельности является подготовка органов управления, сил и средств Всеволожского звена РСЧС – подготовка руководящего состава в учреждениях дополнительного профессионального образования, проведение тренировок и учений по предупреждению                                            и действиям в условиях возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.

Проведенные учения и тренировки показали слаженные действия задействованных сил и средств по защите населения и территорий                                                  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В районе 15:30 19.11.2022 на магистральном газопроводе, принадлежащем ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», произошла разгерметизация с последующим взрывом и возгоранием газовоздушной смеси, в результате чего была приостановлена подача газа на ГРС: Русский Дизель, Романовка, Всеволожская, Восточная, Невская Дубровка, Свердлова.

По критериям отнесения происшествий к чрезвычайным ситуациям, аварийная ситуация на магистральном газопроводе не являлась чрезвычайной ситуацией.

В этот же день состоялось заседание Комиссии по предупреждению                   и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Всеволожского района по вопросу: «О первоочередных мероприятиях по обеспечению населения Всеволожского района теплом и газом и недопущению чрезвычайной ситуации вследствие взрыва на магистральном газопроводе».

В результате работы КЧС и ОПБ были приняты решения, которые                          не позволили аварийной ситуации перерасти в чрезвычайную:

1.	С 21.00 час 19.11.2022 для органов управления сил и средств Всеволожского звена РСЧС был введён режим функционирования «Повышенная готовность».

2. Был организован мониторинг работы газовых котельных                                 на территориях, на которые прекращена подача газа.

3. Организована работа котельных и контроль за тепловыми сетями                     с целью недопущения их выхода из строя.

4. Управляющими компаниями организован мониторинг за состоянием тепловых сетей в многоквартирных жилых домах с целью недопущения                        их выхода из строя.

5. На ряде котельных организована работа на резервном топливе,                        на которые прекращена подача газа.

Принятие и исполнение своевременных решений, в том числе                                 и на заседаниях КЧС и ОПБ, координация действий всех органов управления – ЕДДС Всеволожского района, сил и средств, организация оперативного взаимодействия со службами экстренного реагирования, позволили повысить уровень безопасной жизнедеятельности населения на территории МО «Город Всеволожск» и не допустить гибели людей от чрезвычайных ситуаций.

Статистика происшествий:

Пожары:

|  | 2021 | 2022 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| пожары | 186 | 154 | -17 |
| погибло | 5 | 2 | -400 |
| травмировано | 5 | 2 | -400 |

Перспективы развития системы предупреждения чрезвычайных ситуаций на 2023 год:

- выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы наружного противопожарного водоснабжения на территории МО «Город Всеволожск»;

- систематическая противопожарная пропаганда и информирование населения по мерам пожарной безопасности;

- поддержание в постоянной готовности муниципальной системы информирования и оповещения населения о происшествиях, авариях                                   и о возможные чрезвычайные ситуации на территории МО «Город Всеволожск»;

- проведение учений и тренировок согласно Плана основных мероприятий на 2023 год;

- оказание методической и практической помощи организациям                                  и учреждениям в подготовке помещений, приспосабливаемых для укрытия населения и защитных сооружений гражданской обороны.

В 2022 году выполнялись практические мероприятия в области безопасности по муниципальной программе: «Безопасность в МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы».

Все запланированные мероприятия по муниципальной программе выполнены:

1. Выполнены работы и оказаны услуги по внедрению                                                 и по эксплуатационно-техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности оборудования видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории МО «Город Всеволожск» на сумму 5 260,95 тыс. руб., что способствует сокращению времени оперативного реагирования правоохранительных органов на правонарушения в общественных и наиболее криминогенных местах, на автомобильных дорогах, на объектах образования, культуры и спорта, а также на выявление, раскрытие, и пресечение административных и уголовных правонарушений.

2. Оказаны услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию местной системы оповещения на территории МО «Город Всеволожск»                                   в составе 12 электросирен в городе Всеволожске и 2 систем точечного оповещения населения в пос. Ковалево, поселке Шестой километр и поселке Щеглово (торфопредприятие) на сумму 306,00 тыс. руб.; Заменено одно оконечное устройство систем оповещения.

3. Выполнены работы по техническому обслуживанию и ремонту пожарных гидрантов на территории МО «Город Всеволожск» на сумму                1 276,01 тыс. рублей, заменено и восстановлено 23 пожарных гидранта.

4. Оказаны услуги по выставлению выдвижного спасательного поста для обеспечения безопасности людей на водном объекте общего пользования, который наиболее посещается населением в купальный сезон, Ждановское озеро, на сумму 389,29 тыс. руб.

5. Оказаны услуги по проведению систематической противопожарной пропаганды, в соответствии с требованиями действующего законодательства, на сумму 255,00 тыс. руб.

6. Проведены 3 совместных рейда с участием ОНД и ПР Всеволожского района с целью проведения противопожарной пропаганды населения  с выдачей печатного агитационного материала.

Во Всеволожске 29 апреля 2022 года состоялось торжественное мероприятие, посвящённое открытию нового здания Всеволожской городской прокуратуры. Аккуратное трехэтажное здание разместилось на Всеволожском проспекте, дом 3.

Перспективы по обеспечению безопасности на 2023 год:

- развитие и повышение эффективности работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории МО «Город Всеволожск»;

- проведение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

В части полномочий по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин

Местная общественная организация добровольная народная дружина (МОО ДНД) «ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДОЗОР» создана           5 декабря 2017 года в соответствии                          с Федеральными    законами                          от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об   общих  принципах   организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»,                       от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом Ленинградской области от 15.03.2015 № 38-оз «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Ленинградской области» для участия в охране общественного порядка и оказания содействия в данной сфере деятельности органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам.

По состоянию на 31.12.2022 количество дружинников в данной организации составляет 20 человек.

Практическая деятельность ДНД в 2022 году осуществлялась                                       в соответствии с Планом работы, согласованным со Штабом народных дружин Всеволожского муниципального района и 128 отделом полиции УМВД России по Всеволожскому району.

Ежеквартально командиром ДНД проводился анализ деятельности ДНД с предоставлением соответствующего отчета в Штаб народных дружин.

В 2022 году деятельность ДНД постоянно корректировалась в связи                   с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Тем не менее, работа велась и в этих условиях, результаты которой положительным образом сказались на улучшении общественного порядка на территории МО «Город Всеволожск».

В течение 2022 года народные дружинники МОО ДНД «Всеволожский дозор» принимали постоянное участие в совместных с отделом по делам ГО и ЧС администрации и УМВД рейдах.

Регулярно составляются и согласовываются с УМВД графики выходов членов ДНД на обеспечение охраны общественного порядка. Итоги работы подводятся в соответствии с табелями учета времени участия дружинников                             в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности.

По результатам работы в 2021 году (итоги были подведены весной 2022 года) ДНД «Всеволожский дозор» заняла 1-ое место в Ленинградской области, за что была награждена Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области Грамотой и ценными подарками; также первые 5 мест в номинации «Лучший дружинник» заняли участники ДНД.

Деятельность подразделения муниципальной безопасности                               МКУ «ОБИП» регламентируется в соответствии с Уставом Учреждения.

По состоянию на 31.12.2022 г. была обеспечена безопасность                                   при проведении 212 различных мероприятий, в том числе:

- рейдов по соблюдению гражданами масочного режима в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции – 5;

- плановые патрулирования ДНД – 67;

- при проведении различных городских и районных массовых мероприятий:

по линии отдела культуры – 19;

по линии отдела спорта – 29;

по линии молодёжного отдела -11;

по линии отдела КДН и ЗП – 9;

по линии отдела ГО и ЧС – 12;

по линии военного комиссариата – 25;

мероприятия другой направленности – 35.

- всего было задействовано в этих мероприятиях – 695 человек,

из них сотрудников муниципальной безопасности – 115 чел., дружинников ДНД – 580 чел.

- объём затраченных усилий составляет 4275 чел.-часов,                         из них: 672чел.-часов – сотрудниками МБ, 3603 чел.-час. - дружинниками ДНД.

- обследовано мест массового скопления населения – 765;

- проведено профилактических бесед с населением – 1390.

Финансовые затраты на обеспечение безопасности проведенных мероприятий составляют:

- на ежемесячное поощрение народных дружинников за отработанное время израсходовано – 921 тыс. руб. (1 час работы составляет 230 руб.).

Народными дружинниками МОО ДНД «Всеволожский дозор»                                   и сотрудниками МБ МКУ «ОБИП» за период с августа по декабрь была оказана существенная помощь Отделу военного комиссариата                                          по г. Всеволожск и Всеволожскому району Ленинградской области                                           по обеспечению Губернаторской программы приема граждан на службу                              по контракту и в оповещении лиц, подлежащих призыву на срочную службу                        в вооруженных силах России.

Во время патрулирования и при обеспечении ООП и безопасности                          на других мероприятиях сотрудниками муниципальной безопасности                      и народными дружинниками проводилась регулярная профилактическая                           и воспитательная работа с населением, особенно с молодежью о правилах поведения в общественных местах, о соблюдении законодательства РФ                         и Ленинградской области, нормативных правовых актов Всеволожского муниципального района. Давались консультации по правовым вопросам (некоторые дружинники имеют юридическое образование, или служили                                 в правоохранительных органах).

Серьёзных правонарушений со стороны населения во время проведения рейдов ДНД и других мероприятий не выявлено. Основные нарушения со стороны молодёжи: курение в неположенных местах, распитие спиртных напитков, шумное поведение в общественных местах.

Перспективы развития МОО ДНД на 2023 год:

1. Приём в дружинники наиболее активного населения в количестве                               5-10 человек, что позволит увеличить объём охвата мероприятий на 10%.

2. Подтверждение повышения профессионального мастерства дружинников ДНД завоеванием призовых мест на смотре-конкурсе                                на лучшего дружинника в Ленинградской области.

3. Улучшение материально-технической оснащённости народных дружинников.

В части полномочий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения

Во исполнение Федерального Закона №35-ФЗ от 06.03.2006                               «О противодействии терроризму», Указа Президента Российской Федерации от 16.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму»,                                            на территории Всеволожского района постановлением администрации                               от 14.11.2006 № 3681 создана, и осуществляет свою деятельность антитеррористическая комиссия во Всеволожском районе.

Основными задачами антитеррористической комиссии является организация взаимодействия органов местного самоуправления с подразделениями (представителями) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального образования.

Комиссия осуществляет следующие основные функции: а) в сфере мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму: - мониторинг террористических угроз и террористической активности; - подготовка предложений в аппарат Антитеррористической комиссии Ленинградской области по совершенствованию нормативно-правового регулирования в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; - подготовка докладов в аппарат Антитеррористической комиссии Ленинградской области о результатах деятельности Комиссии, а также предложений по совершенствованию деятельности в сфере профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; - анализ причин и условий возникновения и распространения терроризма, разработка мер по их устранению на территории Всеволожского района Ленинградской области. б) в сфере координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его проявлений: - анализ эффективности принимаемых территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, и органами местного самоуправления мер по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, разработка предложений по их совершенствованию; - разработка и координация исполнения мер по профилактике терроризма на территории Всеволожского района Ленинградской области, в том числе по противодействию распространению идеологии терроризма и обеспечению антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, мест массового пребывания людей; - разработка и координация исполнения мер по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории Всеволожского района Ленинградской области; - организация взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с общественными объединениями и религиозными организациями, другими институтами гражданского общества и гражданами, а также привлечение их к участию в противодействии терроризму; - организация подготовки проектов и реализации муниципальных программ, планов и иных документов по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; - осуществление контроля за исполнением решений Комиссии; - координация деятельности антитеррористических комиссий (групп) городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области для организации взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений и (или) для реализации решений Комиссии (далее – антитеррористические комиссии (групп) муниципальных образований); - оказание теоретической и методологической помощи, мониторинг и контроль деятельности антитеррористических комиссий (групп) муниципальных образований; - подготовка предложений по обеспечению социальной защиты лиц, осуществляющих деятельность по борьбе с терроризмом и (или) привлекаемых к этой деятельности, а также лиц, пострадавших от террористических актов; в) информационное сопровождение деятельности по профилактике терроризма во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений: - своевременное информирование населения через средства массовой информации о мерах по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также о принятии председателем Комиссии решений об установлении, изменении или отмене уровней террористической опасности, сроках, на которые они устанавливаются, о границах участка территории субъекта Российской Федерации (об объекте), в пределах которого (на котором) они устанавливаются; - обеспечение согласованности позиций территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и органов местного самоуправления при взаимодействии со средствами массовой информации по вопросам, касающимся освещения мер по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; - размещение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов о деятельности Комиссии.

В течение 2022 года было проведено 5 заседаний комиссии 30.03.2022, 05.05.2022 (внеочередное), 23.06.2022, 30.09.2022, 28.12.2022 и 2 рабочих совещания 01.11.2022 и 12.12.2022 по вопросам исполнения протокольных решений комиссии и оперативного штаба Ленинградской области,                                 и по вопросам поступающих сообщений террористического характера                                на официальные электронные адреса муниципальных образовательных учреждений.

Всего в 2022 году было рассмотрено 22 вопроса. По каждому рассматриваемому вопросу приняты соответствующие решения комиссии, которые направлены на исполнение субъектам системы профилактики. Секретарем комиссии осуществляется контроль исполнения принятых решений.

В целях предотвращения противоправных действий, создания безопасных условий пребывания участников образовательных отношений на территории и в зданиях образовательных учреждений аппаратом антитеррористической комиссии в 2022 году проведены:

- мониторинг безопасности – 7 образовательных учреждений                       (МОУ «Лицей №1»г. Всеволожска, МОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска, МОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска, МОУ «СОШ № 4»                    г. Всеволожска, МОУ «СОШ №5» г. Всеволожска, МОБУ «СОШ №6                              с углубленным изучением отдельных предметов» г. Всеволожска,                            МОУ «СОШ «Всеволожский ЦО»);

- обследование и категорирование объектов образования –                               МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска (Всеволожск, ул. Шишканя, д.2 литер А);

- обследование и категорирование объектов спорта –                                                     (МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» (Всеволожск, ул. Приютинская, д. 13).

В части полномочий по осуществлению мер по противодействию коррупции в границах поселения

Работа комиссии по противодействию коррупции во Всеволожском муниципальном районе (далее – Комиссии) в 2022 году осуществлялась                                      в соответствии с утвержденным Планом работы Комиссии.

Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,                                            с Национальным планом противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утверждённым Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021                                 № 478, с планом противодействия коррупции во Всеволожском районе Ленинградской области на 2021-2024 годы, утвержденным постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» от 05.10.2021                         № 3902»

Комиссией проведено 4 заседания на которых было рассмотрено                                    16 вопросов.

На заседания Комиссии 28.02.2022 приглашены и заслушаны представители правоохранительных органов по вопросу состояния законности в области противодействия коррупции.

Комиссией рассмотрены вопросы контроля за использованием муниципального имущества, претензионно-исковая работа (контроль                                                   за своевременностью и полнотой внесения арендной платы за пользование муниципальным имуществом и земельными участками), заслушан вопрос профилактики коррупции в сфере социальной защиты населения.

Ежеквартально на заседаниях Комиссии заслушивались отчеты                                               о состоянии работы по выполнению мероприятий муниципального плана противодействия коррупции   городскими и сельскими поселениями района.

По итогам заседаний были даны рекомендации при выявлении нарушений антикоррупционного законодательства в органах местного самоуправления всю информацию незамедлительно направлять в правоохранительные органы.

Администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» рекомендовано принять меры по недопущению нарушений ст.22 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 30.12.2021)                                                     "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях".

В рамках реализации задач, возложенных на Комиссию, продолжена работа по обеспечению соблюдения лицами, замещающими должности муниципальной службы, муниципальными служащими ограничений, обязанностей и требований, установленных в целях противодействия коррупции. С указанными лицами проводится регулярная профилактическая работа, нацеленная прежде всего на вновь принятых сотрудников.

В целях антикоррупционного просвещения в 2022 году проведен ряд мероприятий, позволяющих повысить уровень знаний по вопросам исполнения законодательства о противодействии коррупции – организация обучения, проведение семинаров, подготовка и направление методических материалов для оказания консультативной помощи должностным лицам органов местного самоуправления, подведомственным учреждениям.

В 2022 году повышение квалификации по программам противодействия коррупции (профессиональную переподготовку) прошли 56 муниципальных служащих администрации, из них - 4 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, 20 лиц, впервые поступивших на муниципальную службу.

Юридическим Управлением антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов проводится в соответствии                                   с постановлением администрации от 14.06.2018 № 1601 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области». В 2022 годау проведена антикоррупционная экспертиза 215 нормативных правовых актов, коррупциогенные факторы                            не выявлены. Также проверено 5525 постановлений и 252 распоряжения администрации.

В соответствии с распоряжением от 24.08.2017 № 86 «Об организации личного приема граждан и представителей организаций муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руководителями Администрации осуществляется приём граждан, в том числе по вопросам противодействию коррупции на территории муниципального образования. На официальных сайтах органов местного самоуправления существуют «интернет-приемные», куда граждане и юридические лица могут беспрепятственно обращаться и сообщать о фактах коррупционных проявлений в деятельности должностных лиц органов местного самоуправления.

В администрации МО «Всеволожский муниципальный район» функционирует телефон «Горячей линии» (31-907) по противодействию коррупции в МО Всеволожский муниципальный район. Информация                                     о «Горячей линии» размещена на официальных сайтах администраций, подведомственных учреждений, в средствах массовой информации (газеты, баннеры, сити-боксы).

За отчетный период сообщения от граждан и организаций                                                о коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц не поступали.

В части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, содействию в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

Малое и среднее предпринимательство

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы, на территории                             МО «Город Всеволожск» на 01.01.2023 осуществляют деятельность 4512 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых: 129 - малые предприятия юридические лица, 1416 - микропредприятия юридические лица, 14 - средние предприятия юридические лица, 2953 - индивидуальные предприниматели без образования юридического лица.

Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства    на территории МО «Город Всеволожск» реализуются в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 – 2026 годы».

В 2022 году объем расходов бюджета МО Всеволожский муниципальный район на реализацию программы составил 19 782,9 тыс. руб. В рамках софинансирования отдельных мероприятий программы привлечены денежные средства из областного бюджета Ленинградской области в сумме 8 914,8 тыс. руб.

В ходе реализации программы в 2022 году:

- Предоставлены субсидии на организацию предпринимательской деятельности в общей сумме 9 199,0 тыс. рублей 21 субъекту малого предпринимательства, в том числе 11 субъектам, осуществляющим свою деятельность на территории МО «Город Всеволожск», на сумму 4 792,0 тыс. рублей. В результате предоставления субсидии создано 22 новых рабочих места, включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

- Для поддержки субъектов малого                           и среднего предпринимательства на территории Всеволожского района осуществляет деятельность Фонд «Всеволожский центр поддержки предпринимательства - бизнес-инкубатор» микрокредитная компания  (далее - Фонд),                       с ноября 2018 года Фонд зарегистрирован                                            как микрофинансовая организация, что позволяет субъектам малого бизнеса получать по льготной ставке - от 1 % до 5,52 % годовых микрозаймы                    до 3 млн. руб.

Фонду предоставлены субсидии на ведение уставной деятельности и развитие на общую сумму 8 000,0 тыс. руб., а также 2 000,0 тыс. руб.                            на ведение микрофинансовой деятельности, что позволило провести следующую работу:

- субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены бесплатные услуги в количестве 6 195 шт., в том числе выездные консультации с использованием мобильного консультационного центра;

- организованы выездные консультационные пункты во всех поселениях Всеволожского района. Всего в 2022 году консультационную поддержку в удалённых пунктах получили 130 человек.

- в обучающих тренингах и семинарах, проводимых фондом, приняли участие 672 субъекта;

- проведено 5 тренингов Корпорации МСП;

- бесплатно на курсах «Введение в предпринимательство» обучено 388 слушателей.

- проведен конкурс «Лучший предприниматель Всеволожского района», в котором приняли участие приняли участие 72 субъекта МСП                             и самозанятых граждан Всеволожского района в 13 номинациях.

- организовано участие 81 мастера народно-художественных промыслов и ремёсел, включая субъектов малого бизнеса и самозанятых граждан Всеволожского района для участия в районных и областных ярмарках, праздничных мероприятиях: «86-летие Всеволожского района                           и 59-летие города Всеволожска», «77-я годовщина победы в Великой Отечественной войне», «День НХП», «День любви, семьи и верности»,                            «В гостях у Олениных», Ярмарка на территории гипермаркета «Лента», «Пеледыш, пайрем и акатуй», Ярмарка для НХП на территории Муринского городского поселения МО Всеволожский муниципальный район,                           «9-й открытый Чемпионат России по пахоте»,  а также оказано содействие                            в организации выставки-ярмарки «Город мастеров» для продажи сувенирной продукции мастеров народно-художественных промыслов Всеволожского района на ежегодной сельскохозяйственной ярмарке;

- в 2022 году большое внимание уделялось мероприятиям                                        по информированию населения о возможности заключения Социального контракта и получении 300,0 тыс. руб. малоимущими гражданами                                    для открытия своего дела, а также получения 100,0 тыс. руб. на развитие действующего бизнеса. Ежемесячно проводились вебинары и семинары совместно с Всеволожским филиалом ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения». Всего в информационных встречах в 2022 году приняли участие 195 граждан Всеволожского района, включая действующих субъектов МСП                          и самозанятых, была оказана 691 консультационная услуга по вопросам заключения Социального контракта;

- на постоянной основе проводятся выездные мероприятия совместно с корреспондентами газеты «Всеволожские вести» к действующим предпринимателям с целью освещения их деятельности в средствах массовой информации и популяризации предпринимательства. Всего в таких выездных мероприятиях в 2022 году приняли участие 16 субъектов малого и среднего бизнеса;

- проведена работа по привлечению субъектов малого бизнеса  Всеволожского муниципального района к участию в мероприятиях, организованных Комитетом по развитию малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области:                        8-й Ленинградский бизнес-форум «Энергия возможностей», Форум потребительского рынка Ленинградской области, Встреча с представителями Комитета по развитию малого, среднего предпринимательства                                         и потребительского рынка Ленинградской области, День предпринимателя Ленинградской области. Приняли участие 115 субъектов малого и среднего предпринимательства.

В настоящее время в г. Всеволожске действуют два Бизнес-инкубатора:

1.  Бизнес-инкубатор по адресу: г. Всеволожск, ул. Пожвинская д. 4а создан в мае 2015 года, площадь для размещения резидентов 45,78 кв. м.

2. Бизнес-инкубатор по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14а создан в мае 2017 года, площадь для размещения резидентов – 124,95 кв. м.

Количество резидентов бизнес-инкубатора -10.

Количество рабочих мест, созданных в Бизнес-инкубаторе – 16.

Наполняемость Бизнес-инкубатора – 90%.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство не является ведущей отраслью, крупных и средних предприятий на территории муниципального образования нет.

Развивается крестьянское (фермерское) хозяйство, один из ярких представителей -  КФХ «Ксенорфонтов Н.И.», оно организовано в 1991 году, имеет площадь 13,7 га, расположено между г. Всеволожском и пос. Романовка.

Хозяйство своими силами провело мелиоративные и культуртехнические работы, построили железобетонное овощехранилище, скотный двор на крупный и мелкий скот, жилой дом, линию электропередач.

Основной вид деятельности КФХ:

- производство молока;

- производство продовольственного картофеля;

- заготовка кормов.

В хозяйстве имеется 17 голов крупного рогатого скота, из них 8 молочного, 50 га земли в собственности.

Вся произведенная продукция реализуется населению Всеволожского района, Санкт-Петербурга и пользуется большим спросом у населения.

В части осуществления полномочий по решению вопросов местного значения МО «Город Всеволожск» - «Оформление и выдача выписок                                    из похозяйственных книг для членов личных подсобных хозяйств, имеющих подсобное хозяйство на территории МО «Город Всеволожск», в 2022 году было выдано 20 выписок из похозяйственных книг.

Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения МО «Город Всеволожск» в сфере создания условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания»:

Показатели объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания в 2022 году на территории МО «Город Всеволожск»:

- Количество торговых комплексов (центров) - 30, количество объектов торговли в ТК – 567, общей площадью 54 677,7 кв.м.

- Площадь стационарных объектов розничной торговли – 97 319 кв.м.

- Количество объектов общественного питания – 32, площадь объектов общественного питания - 3462 кв.м, количество посадочных мест - 2345.

- Количество объектов бытового обслуживания населения - 289.

- Количество НТО малых форм на территории города – 105 ед.,                                             в том числе мобильные торговые объекты - 52 ед.

Количество торговых объектов во Всеволожске неуклонно растет. По отношению к 2021 году прирост стационарной торговли составил 1%,                            НТО - 8%. В основном за счет торговли продуктами питания.

По заключенным ранее договорам на размещение нестационарных торговых объектов была проведена проверка полноты уплаты арендных платежей и исполнения условий договора за использование предоставленного земельного участка. С добросовестными арендаторами договоры на размещение торговых объектов были пролонгированы.

Размещение новых нестационарных торговых объектов проводится только на конкурсной основе. За 2022 проведено 2 аукциона, на которых разыгрывалось 2 лота на право размещение НТО на территории МО «Город Всеволожск». По итогам аукциона заключено 2 новых договора на размещение НТО.

За 2022 год поступление в бюджет МО «Город Всеволожск» платы по договорам за размещение НТО составило – 7,56 млн. руб. Данный результат достигнут благодаря постоянному контролю за своевременным перечислением платы за размещение НТО по заключенным договорам на территории г. Всеволожск, по привлечению к уплате за фактическое размещение НТО за предыдущие периоды.

На территории МО «Город Всеволожск» в целях организации обеспечения населения товарами агропромышленного комплекса и товарами народного потребления регулярно проводятся разовые, универсальные ярмарки. Формат организации торговли в виде ярмарки является одной из мер поддержки малого и среднего предпринимательства, поскольку                                                им предоставляется возможность реализовать произведенную продукцию без дополнительных затрат на аренду торговых мест на рынках                                              и без посредников. Не менее 15 процентов торговых мест на ярмарках предоставляется на безвозмездной основе.

Ярмарочный формат торговли на территории города представлен на 7 площадках, количество торговых мест на которых составляет около 160 ед. В 2022 г. администрацией, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями было проведено 23 ярмарки (включая 2 ярмарки районного масштаба).

Также ярмарочная торговля была организована в местах проведения праздничных мероприятий (18 раз в период с мая по декабрь 2022 года). Самым масштабным было празднование 9 мая (44 участника).

Поступление в бюджет МО «Город Всеволожск» платы за размещение на территории действующих ярмарок и за размещением торговых объектов в праздничные дни составило – 1,5 млн. руб.

В сфере бытового обслуживания населения предоставляются практически все виды социально значимых бытовых услуг населению – услуги парикмахерских, услуги, по ремонту и пошиву одежды, ремонт оргтехники, ремонт обуви, фотоателье, ритуальные и прочее. На территории  муниципального образования оказывает банные услуги населению муниципальная баня - МП «Всеволожские бани» в трех отделениях.

Проведение рейдовых мероприятий на территории МО «Город Всеволожск».

Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» установлен запрет на проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в 2022 году.

В 2022 г. специалистами администрации совместно с сотрудниками ИФНС, УМВД России по Всеволожскому р-ну, специалистами                                           ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» с целью профилактики совершения административных правонарушений в сфере потребительского рынка деятельности на территории г. Всеволожск осуществлено 67 совместных выездов по городу Всеволожску.

В результате рейдов выписано 34 предписания об устранении выявленных нарушений, составлено 4 административных протокола, предусматривающих ответственность в соответствии с областным законом Ленинградской области № 47 от 02.07.2003 «Об административных правонарушениях»:

- ст. 3.7. «Размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы размещения нестационарных торговых объектов» - 1 протокол;

- ст. 4.11-1. «Нарушение требований к внешнему виду нестационарных торговых объектов и(или) порядка его согласования» - 3 протокола.

По протоколам приняты постановления о назначении административного наказания по делам об административных правонарушениях в виде штрафов на сумму 16 тыс. руб.

Эффективность профилактики в сфере предпринимательской деятельности привела к снижению выявленных правонарушений по сравнению с показателями прошлого года.

Кроме привлечения правонарушителей к административной ответственности администрацией на постоянной основе ведется претензионная работа, направление в судебные органы заявлений                                             об освобождении земельных участков и демонтаже незаконно установленных нестационарных торговых объектов, либо срок договоров аренды земельных участков которых истек.

Продолжается ведение разъяснительной работы по маркировке товаров и регистрации предпринимателей в информационной системе обязательной маркировке «Честный знак».

В части полномочий по организации ритуальных услуг                                 и содержание мест захоронения

В соответствии с требованиями Федерального закона № 8-ФЗ                                   «О погребении и похоронном деле» во Всеволожском районе создана специализированная служба по вопросам похоронного дела. Полномочия                   по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения непосредственно исполняет МБУ «Ритуальные услуги» ВМР ЛО.

На территории города Всеволожск расположены Всеволожское кладбище № 1 (закрытое, только подзахоронения), Рябовское кладбище (закрытое), Старое финское кладбище «Святой Регины» (закрытое, захоронения не проводятся), Всеволожское кладбище № 2 (закрытое, только подзахоронения), Кладбище «Кирпичный завод» (закрытое, захоронения не проводятся), Ковалевское кладбище (действующее, собственность Санкт-Петербурга).

В связи с невозможностью продолжать новые захоронения на землях лесного фонда на территории Всеволожского городского кладбища № 2                         и в связи с отсутствием других свободных территорий для размещения подобных объектов, администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области было принято решение об организации (создании) кладбища на земельных участках с КН 47:07:1302157:47, КН 47:07:1302157:57 и КН 47:7:1302157:93 (образован из земельного участка с КН 47:07:0957003:508), находящихся в собственности и распоряжении МО Всеволожский муниципальный район.

В 2020 году ООО «Центр развития» был разработан проект санитарно-защитной зоны проектируемого кладбища с кадастровым номером: 47:07:1302157:47. На «Проект санитарно-защитной зоны для проектируемого объекта местного значения «Общественное кладбище» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Автомобильная, участок 15, с кадастровым номером: 47:07:1302157:47» получено экспертное заключение № 97 от 04.12.2020 и положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от 26.02.2021                                                      № 47.01.02.000.Т.000698.02.21.

В части полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

По постановлению администрации МО «Всеволожский муниципальный район» от 22.11.2019 № 3826 комитет по опеке и попечительству администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Комитет) определен уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан МО «Город Всеволожск».

В 2022 году Комитет осуществлял назначение и предоставление единовременных и ежемесячных выплат в рамках муниципальной программы «Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы», утвержденной постановлением администрации от 27.12.2021 № 5057.

Комитетом по опеке и попечительству отдельным категориям граждан г. Всеволожска предоставляется 3 муниципальных услуги, в соответствии          с административными регламентами:

- назначение и предоставление ежемесячной социальной выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Всеволожска». Ежемесячную денежную выплату получали 19 человек удостоенные звания «Почетный гражданин города Всеволожска» на общую сумму 1 381,6 тыс. руб.;

- назначение и предоставление субсидий на оплату жилого помещения                    и коммунальных услуг, с учётом установления отличного размера стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи гражданам муниципального образования «Город Всеволожск». В 2022 году 316 семей/381 человек получали субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом местных стандартов, на общую сумму 2 851,1 тыс. руб.;

- предоставление компенсационной выплаты на погребение лица, удостоенного звания «Почетный гражданин города Всеволожска». 2 человека получили компенсационную выплату на общую сумму 60,0 тыс. руб.

Осуществлялось назначение и предоставление единовременной социальной выплаты гражданам, награжденным почетным знаком «За заслуги перед городом Всеволожском». Единовременную выплату получали 5 человек на общую сумму 100,0 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы осуществляется поздравление                        с юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия, граждан, проживающих в МО «Город Всеволожск», в том числе ветеранов ВОВ и лиц, приравненных к Ветеранам ВОВ. В 2022 году приобретено 65 комплектов памятных подарков для вручения юбилярам города Всеволожска на общую сумму 195,0 тыс. руб.

В 2023 году меры социальной поддержки отдельным категориям граждан МО «Город Всеволожск» продолжат предоставляться в рамках муниципальной программы «Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы».

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать:

- снижению доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;

-  повышению качества жизни отдельных категорий граждан за счет снижения расходов на уплату земельного налога (предоставление налоговой льготы заявителям).

В части полномочий по оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях»

Администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» утверждена муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы». Программа направлена на создание условий для эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и на развитие взаимодействия органов местного самоуправления с гражданским обществом в интересах жителей района через диалог с широким кругом общественных объединений.

Оказание финансовой поддержки осуществляется путем выделения на конкурсной основе субсидий (грантов).

В 2022 году по результатам проведенных конкурсных отборов были предоставлены субсидии (гранты) из средств областного бюджета Ленинградской области и бюджета МО Всеволожский муниципальный район следующим социально ориентированным некоммерческим организациям,                     на реализацию социально значимых проектов на территории МО «Город Всеволожск»:

| Наименование организации | Направление субсидии (гранта) |
| --- | --- |
| Всеволожская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | Финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением социальной поддержки и защиты ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на территории Всеволожского района Ленинградской области Проект «Ветеранское движение Всеволожского района» (проведение праздничных мероприятий посвященных 35-летию ветеранской организации) |
| Всеволожская районная общественная организация «Общество «Блокадный детский дом» | Финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением социальной поддержки и защиты жителей блокадного Ленинграда на территории Всеволожского района Ленинградской области |
| Всеволожская районная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, проживающих во Всеволожском районе Ленинградской области | Финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением социальной поддержки бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, проживающих во Всеволожском районе Ленинградской области |
| Всеволожская районная общественная организация «Центр поддержки ветеранов и пенсионеров «Дорога жизни» | Проект «Домашний МФЦ для ветеранов» (обеспечение социального сопровождения ветеранов на всех этапах до решения вопроса, осуществление координации деятельности общественных ветеранских организаций района в вопросах оказания адресной помощи гражданам из числа ветеранов, попавших в трудную жизненную ситуацию, обеспечение доступности в получении одновременно нескольких услуг нуждающимся ветеранам) Проект «Домашний МФЦ» для ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей (объединение усилий и координация деятельности общественных ветеранских организаций, государственных и муниципальных учреждений по оказанию содействия ветеранам, в том числе в защите их прав и законных интересов) |
| Общественная организация региональная Марийская национально-культурная автономия Ленинградской области «Ший корно» | Проект «Межрегиональный фестиваль Акатуй и Пеледыш. Сохраняя традиции» (Праздник цветов и труда) |
| Местная общественная организация «Диалог поколений» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области | Проект «Возвращение утраченного». Застывшие мгновения» (создание экспозиции посвященной 130 лет Ириновской УЖД, организация автобусной экскурсии в усадьбу П.Л.Корфа с целью поведения благоустройства территории, изготовление сувенирной продукции несовершеннолетними, проведение видео-квестов, конкурсов стихов, песен о Всеволожске, обучение волонтеров-эксурсоводов). Проект «Возвращение утраченного». Ретромарафон «Остановка-станция Всеволожская» (создание макета фотовыставки по истории строительства Ириновской УЖД, проведение выставки картин, поведение конкурса стихов «Всеволожску посвящается», проведение турнира для школьников, подготовка и проведение праздника Ретромарафон «Остановка- станция Всеволожская») |
| Всеволожская районная организация Ленинградской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» | Проект «Социализация инвалидов, детей - инвалидов в современном обществе» (Социальная адаптация инвалидов и их семей. Приобщение к деятельности как можно большее число инвалидов в различных социально- культурных мероприятиях, способствующих адаптации инвалидов к реальной жизни. Создание условий для самореализации инвалидов. Содействие полноценной социализации детей- инвалидов) |
| Всеволожский благотворительный фонд помощи детям - инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья «Ольга» | Проект «Объективная реальность» (комплекс мероприятий, способствующих социализации, оздоровлению, развитию творческих способностей детей-инвалидов, формированию толерантного отношения и деятельного подхода общественности и образовательных сообществ к детям с ограниченными возможностями здоровья) Проект «Гармония» (комплекс мероприятий, способствующих социализации, оздоровлению, формированию деятельного подхода общественности к детям с ограниченными возможностями здоровья) |
| Автономная некоммерческая организация поддержки семей, детей и молодежи «Семейно-Молодежное Сообщество» | Проект «Школа домоводства» формирование навыков бытового самообслуживания у членов молодых семей и выпускников реабилитационных центров» (практическая подготовка членов молодых семей и выпускников реабилитационных центров к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений ведения домашнего хозяйства) Проект «Передышка. Оказание помощи женщинам с детьми в возрасте от 0 до 7 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации» (оказание социальных услуг женщинам и несовершеннолетним детям в возрасте до 7 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации; социальная няня, консультация юриста, семейная творческая мастерская, проведение социальных уборок, группа присмотра и ухода выходного дня, семейный досуг) |
| Автономная некоммерческая организация «Духовно-просветительский центр имени святителя Николая» | Проект «Благо Дать» (помощь гражданам попавшим в трудную жизненную ситуацию, не имеющим по каким-либо причинам возможности получать полноценное питание, а также приобретать одежду и обувь) Проект «Милосердие» (помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, не имеющим по каким-либо причинам возможности получать полноценное питание, а также приобретать одежду и обувь) |
| Автономная некоммерческая организация «Всеволожский Медиацентр В1» | Проект «Герои нужны во все времена. Юрий Слепухин» (создание фильма- зарисовки цикла «Известные люди Всеволожска» либо «Таланты Всеволожска» Часть 1.) Проект «Герои нужны во все времена. Алексей Оленин» (создание фильма- зарисовки цикла «Известные люди Всеволожска» либо «Таланты Всеволожска» Часть 2.) |
| Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Центр коммуникативных программ и инновационных проектов Собольковой Натальи» | Проект «Культурный код 47: преемственность поколений» (обучение ораторскому мастерству студентов- добровольцев, организация и проведение тренинговых психологических занятий для молодежи, индивидуальные консультации с участниками по вопросам профориентации, эмоциональной саморегуляции, повышение самооценки) Проект «Культурный код 47: преемственность поколений» (обучение ораторскому мастерству студентов- добровольцев, организация и проведение тренинговых психологических занятий для молодых педагогов школ города Всеволожска и учащихся старших классов, проведение цикл бесед и психологических занятий для людей «серебряного возраста», индивидуальные консультации с участниками процесса) |

В части полномочий по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения

В 2022 году полномочия по обеспечению условий для развития                               на территории МО «Город Всеволожск» физической культуры и массового спорта осуществлялась в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта во Всеволожском муниципальном районе                            на 2022-2026 годы».

По данным государственного статистического наблюдения в 2022 году численность занимающихся в г. Всеволожске составила 42 564 чел.,                                 что составляет 53,4 % от общей численности населения города.

| Численность населения занимающихся физкультурой и спортом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 32044 | 39568 | 41539 | 42564 |

Всего в г. Всеволожске культивируется около 40 видов спорта. Наиболее массовыми из них являются футбол, баскетбол, волейбол, восточные и боевые единоборства, хореография, и настольный теннис.

| Штатные работники физической культуры и спорта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 322 | 327 | 346 | 346 |

В МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» занимается по программе спортивной подготовки более 1200 человек                           по 15 видам спорта, количество тренеров - 25 человек.

МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» реализует проект «Дворовый тренер». Работа с населением осуществляется на спортивных дворовых площадках и в парковых зонах                                        на регулярной основе. В рамках проекта «Дворовый тренер» все занятия проводятся на безвозмездной основе. Также с целью охвата населения старшего и среднего возраста организованны регулярные занятия по северной ходьбе.

Уже второй год в летний период проводятся утренние тренировки «Зарядись Позитивом на Песчанке» на территории общественного пространства «Парк Песчанка». Тренировки по различным физкультурным                          и    спортивным направлениям проводят специалисты Всеволожского центра ФКС совместно с коммерческими спортивными организациями города Всеволожска. Тренировки проводятся на безвозмездной основе.

17 сентября 2022 года на территории общественного пространства «Парк Песчанка» проведена первая Ярмарка спорта Всеволожского района. Для того, чтобы жителей города познакомить с различными спортивными направлениями и организациями города Всеволожска было организовано более 50 спортивных зон и 30 мастер-классов: прыжки на батуте, тяжелая атлетика, почувствовать себя настоящим вратарем, покататься на пони, погладить и сфотографироваться с ездовой собакой, поиграть во флорбол, хоккей, футбол, баскетбол, выполнить нормы ГТО, заняться фитнесом                                          и спортивным туризмом, узнать, что такое нейроборды, балансборды, потренироваться на уличных тренажерах и даже побегать на лыжах по траве.

Во Всеволожске активно развиваются экстремальные виды спорта.                       13 августа 2022 года на территории общественного пространства «Парк Песчанка» прошли первые во Всеволожском районе соревнования                                       на велосипедах на асфальтовом памп-треке и более 100 человек от 4-х до 40 лет принимали участие в соревнованиях «PumpJam», в 2023 году                                  в г. Всеволожск планируется проведение Чемпионата России.

Ежегодно во Всеволожске проводится физкультурно-массовые                        и спортивные мероприятия такие как: легкоатлетический пробег «Колобок» - для дошкольников и младших школьников, Легкоатлетический пробег                                    и соревнования по северной ходьбе «Стартуем вместе», традиционная Спартакиада «Сильные духом» для людей с ограниченными возможностями, Спартакиада среди предприятий и организаций города Всеволожска                             и Всеволожского района, традиционный межмуниципальный «Всеволожский фестиваль флорбола», посвященный Дню защиты детей, и велопарад в рамках региональной программы «Вело47», в котором участвуют и взрослые, и дети.

В зимний период работает бесплатный ледовый городской открытый каток на Юбилейной площади; организована лыжная трасса для массового катания в парковой зоне «Румболово».

По состоянию на 0.1.01.2023 на территории МО «Город Всеволожск» зарегистрировано 173 спортивных сооружения с учетом городской                                      и рекреационной инфраструктуры.

Во Всеволожске уделяется особое внимание обеспечению населения объектами спорта:

- в 2022 году открылся новый участок велодорожки (ул. Приютинская – ул. Героев) вдоль Дороги Жизни протяженностью – 700 метров.

- осенью 2022 года открылся Центр «А30» с самым глубоким бассейном в России и один из самых глубоких бассейнов в мире (д. Кальтино, 130).

Перспективы:

- завершается строительство физкультурного комплекса с бассейном                           и универсальными игровым залом в г. Всеволожске, на ул. 4-я линия;

- началось строительство муниципального крытого катка                                                 с искусственным льдом в г. Всеволожске на ул. Нагорная;

- на ул. Приютинская, у здания МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва», планируется размещение крытого спортивного манежа (ведется разработка проектно-сметной документации);

- Правительством Ленинградской области ведется строительство центра адаптивной физической культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья. Его открытие планируется при Мультицентре социальной и трудовой интеграции. Пространство спортивного комплекса                       и прилегающей территории будет полностью приспособлено для людей                             с ограниченными возможностями.

На 01.01.2022 год численность населения в МО «Город Всеволожск» составляет 79 717 человек.

Площадь плоскостных спортивных сооружений – 148 237 м2.

Площадь спортивных залов – 4 937,2 м2.

Площадь зеркала воды плавательных бассейнов – 981,25 м2

Развитие сети объектов физкультуры и спорта с доведением уровня обеспеченности населения МО «Город Всеволожск» в расчете                                       на 1000 жителей:

| Наименование объекта | План к 2025 году | Факт на 2022 год |
| --- | --- | --- |
| Плоскостные спортивные сооружения | до 1000-1500 м2 | 1859,5 м2 |
| Спортивные залы | до 200-300 м2 | 61,9 м2 |
| Плавательные бассейны | до 30-40 м2 зеркала воды | 12,3 м2 |

В части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении, созданию условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранению и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

В 2022 году реализация Государственной молодежной политики                               во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области, в том числе и полномочия по г. Всеволожску, осуществлялись в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2022-2026 годы» с общим финансированием более 130 млн. рублей.

Основной задачей                              в области молодежной политики является реализация предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления                          по организации и осуществлению мероприятий                   в сфере молодежной политики для развития созидательной активности молодежи и вовлечение ее в социальную практику.

Для выполнения задачи на территории МО «Город Всеволожск» функционируют молодёжные учреждения МАУ «Молодежный центр «Альфа» (г. Всеволожск, мкрн. Южный), в составе которого молодежно-подростковые клубы: «А-80» (г. Всеволожск), «Пульс» (г. Всеволожск), «Патриот - Альфа» (г. Всеволожск, мкрн. Южный), «Феникс» (г. Всеволожск, мкрн. Бернгардовка), «Энергия» (г. Всеволожск. мкрн. Мельничный ручей).

В 2022 году средняя посещаемость молодежно-подростковых клубов МАУ «Молодежный центр «Альфа» по г. Всеволожску составляет 4800 человек (входной поток).

Каждый молодежно-подростковый клуб МАУ «МЦ «Альфа» имеет разные  направленности кружковой деятельности, в зависимости                                            от потребностей населения, такие как: волонтерство, киномастерство, фото                       и видео монтаж, современная хореография, театральное искусство, звукорежиссура, игра на музыкальных инструментах, вокал, психология, изобразительное искусство и арт студии, и конечно же, спортивное направление, так как на базах клубов имеются современные тренажёрные залы с групповыми тренировками и профессиональными тренерами, а также боевые искусства.

Всего в МАУ «Молодежный центр «Альфа» функционирует 22 кружка, которые посещает 650 человек.

В 2022 году, в рамках реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области», выделялась субсидия из областного бюджета                                на реализацию проекта «Губернаторский молодёжный трудовой отряд»                              на территории г.  Всеволожска (20 чел.).

В 2022 МАУ «Молодежный центр «Альфа» выиграло грант в форме субсидии на организацию временного трудоустройства                                                                 353 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное                           от учебы время на территории г. Всеволожск, в число которых входит                                       21 несовершеннолетний из малоимущих и многодетных семей, а также состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Для достижения цели муниципальной программы предусмотрены мероприятия:

- формирование гражданского патриотического и военно-патриотического воспитания молодежи;

- развитие добровольчества (волонтерства);

- профилактика девиантного и делинквентного поведения                                в молодежной среде;

- создание условий для нравственного воспитания и самореализации молодежи.

По направлению «Формирование гражданского патриотического                           и военно-патриотического воспитания молодежи» в течение года                                            в г. Всеволожске состоялись мероприятия: День защитника Отечества, памятные мероприятия                        к 9 мая «День Победы», Всероссийские акции: «Георгиевская ленточка, «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Огненные картины», День Российского флага, итоги года «Юнармия»: торжественный парад «Я ПАТРИОТ».

Уделяется большое внимание развитию Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», для ребят ежегодно проводятся мероприятия и выезды, с целью патриотического воспитания. Отделение «ЮНАРМИЯ» имеется                                             в г. Всеволожске, на базе молодежно-подросткового клуба «Патриот-Альфа» (79 чел.).

В г. Всеволожске занимаются патриотическим, физическим, интеллектуальным и духовным воспитанием молодежи патриотические объединения/клубы Всеволожского района:

- молодежное объединение «Всеволожская Артель» (г. Всеволожск);

- военно-патриотический клуб «Победа» (г. Всеволожск).

Ведется работа по увековечению памяти погибших при защите Отечества, на территории района ежегодно поисковые отряды находят останки павших солдат в период Великой Отечественной войны, проводятся торжественные церемонии захоронений останков погибших в период ВОВ.                              В 2022 году в г. Всеволожске на Румболовском мемориале состоялась торжественная церемония перезахоронения останков восьми лётчиков, обнаруженных в посёлке Ковалево на бывшем кладбище деревни Смольная, расположенного неподалеку от бывшего аэропорта «Ржевка». В 50-е годы                           на кладбище в д. Румболово были увековечены только имена героев,                                   но их останки перезахоронены не были. Среди них Герои Советского Союза Илья Минович Шишкань и Яков Иванович Пляшечник; члены экипажа                           Я.И. Пляшечника-Сорока И.Ф., Николенко Н.А., Ткаченко И.А., Рейко С.Т.; лётчик Павлов В.М. и воентехник Бульканов А.В.

По направлению «Развитие добровольчества (волонтерства)»                         в  г. Всеволожске состоялись акции и мероприятия: акция «Книги-маяки» ко Всемирному дню писателя «Театр за столом», Всемирный день доброты. Акция «Исполню твое желание. Елка желаний», Всемирный день донора костного мозга, национальный день донора, ознакомительные встречи по поселениям с презентацией «Основы добровольчества», Семинар                                             «Я – доброволец», цикл мероприятий «Неделя Добра 2022»: тематический субботник «Аккорды пламени», мероприятие ко Дню добровольца, более                            40 ребят из г. Всеволожска проинимали участие в районных Добровольческих образовательных форумах «ВсевДобро. На старте» и «ВсевДобро. Профи». Благодаря участию в форумах «ВсевДобро» увеличилось количество молодежи вступивших в ряды волонтеров, таким образом увеличивиается численность добровольцев в г. Всеволожскке. Также ежегодно осуществляется выдача волонтерских книжек.

Общероссийская акция взаимопомощи гражданам – «МЫВМЕСТЕ»                            в 2022 году возобновилась по направлению оказания помощи военнослужащим и их семьям. Количество волонтеров данной акции                                      по г. Всеволожску 120 человек.

На территории г. Всеволожска функционируют 7 добровольческих объединений с численностью 197 человек, которые решают определенные социальные задачи посредством осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности:

- «Диалог поколений» (г. Всеволожск, 25 чел.);

- Волонтёрский клуб ВАПТ (г. Всеволожск, 40 чел.);

- «Седьмая перемена» (МОУ СОШ №7, 20 чел.);

- «Волонтеры Победы» г. Всеволожск (20 чел.);

- Мобильные волонтеры «Альфа» + волонтеры по МПК (92 чел.);

- Волонтеры «Красный крест»;

- «Волонтеры Медики».

Реализация направлений: Социальное волонтерство, событийное волонтерство, медиа-волонтерство, аниматорство, патриотическое волонтерство, антинаркотическое волонтерство, инклюзивное волонтерство. экологическое волонтерство, обучающие курсы для волонтеров, проектная деятельность, творческая и благотворительная деятельность (благотворительные спектакли, совместно с театральным кружком, концерты, акции, флешмобы, челленджи, мастер-классы).

По направлению «Профилактика девиантного и делинквентного поведения в молодежной среде» осуществляется профилактика асоциального                                              и девиантного поведения молодежи, посредствам проведения акций                                        по мотивации ЗОЖ, а именно: Акция                                   ко Всемирному дню борьбы со спидом, акция «День города без алкоголя», акция к Международному дню борьбы                                со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, акция к Всемирному Дню отказа от табака, акция солидарности борьбы                           с терроризмом.

Ведется работа с несовершеннолетними гражданами, состоящими на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  С несовершеннолетними проводятся индивидуальные встречи, в рамках которых предлагается посещение молодежных учреждений и различные варианты досуга.

Также с подростками проводятся профилактические беседы на темы: предупреждение и последствия административных и уголовных правонарушений, наркотическая зависимость, вреда табакокурения                                         и употребления алкогольной продукции, последствия участия                                       в несанкционированных акциях и митингах, антитеррористической                                       и антисуицидальной направленности. Профилактические лекции-беседы проводятся как сотрудниками, так и с привлечением сотрудников УМВД, Росгвардии, МЧС и медицинских учреждений. Проводятся мероприятия                                по кибербезопасности, такие как защита персональной информации                                          в интернете, как не стать жертвой мошенников, как избежать утечки личных данных в сети.

Осуществляется мониторинг сотрудниками МАУ «Молодежный центр «Альфа» страниц в социальных сетях несовершеннолетних посетителей,                                  а также сообществ и пабликов на предмет выявления деструктивных материалов.

Ежегодно оказывается содействие комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в организации экскурсионных мероприятий для несовершеннолетних, в доставке в ГБУ ЛО «Центр Молодежный».

По направлению «Создание условий для нравственного воспитания                               и самореализации молодежи» в  г. Всеволожске состоялись акции                                             и мероприятия: цикл акций: к 8 марта «Вам любимые», ко дню учителя,                             ко дню матери, муниципальный этап конкурса «Лидер 21 века», мероприятие                             по отбору и реализации молодежных проектов (инициатив) социального развития муниципальных образований Всеволожского района «Идея 20:22», мероприятие «INновация», образовательный форум «Цифровая среда 22», образовательные марафоны: «Деловая весна», «Старт в карьеру», «Мастер», ежегодное праздничное мероприятие «День молодежи», «День студента», цикл интеллектуальных игр «Мы умны» (среди учащихся общеобразовательных учреждений), Всеволожская лига КВН (среди учащихся общеобразовательных учреждений), Мероприятие к новому году «Парад дедов Морозов».

Ведется работа с молодыми семьями с целью пропаганды семейных ценностей среди молодежи, укреплением связи между родителями                                             и ребенком. В 2022 году для семей был проведен фестиваль – пикник «Мамамания», в рамках ежегодного мероприятия «День молодежи»,                                         на территории общественного пространства «Парк Песчанка».

В г. Всеволожске занимаются пропагандой семейных ценностей среди молодежи, укреплением связи между родителями и ребенком семейные клубы/организации:

- семейный клуб «Смузи» (г. Всеволожск);

- семейно-молодежное сообщество АНО СМС МО (г. Всеволожск).

Молодежь г. Всеволожска активно принимает участие в окружных                                         и региональных мероприятиях:

- Фестиваль молодых избирателей Ленинградской области – команда «Полный коиб» одержала победу в полуфинале, а в финале заняла почетное  3 место.

- Северо-западный федеральный окружной форум «Ладога»                               и Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида.Арт» -                             по количеству участников в данных форумах от Ленинградской области -Всеволожская молодежь лидирует.

Проводятся региональные, областные мероприятия и акции                                                в молодежных учреждениях: Региональный проект «Урок Добра» Ленинградская область-регион возможностей,  VIII молодёжный кинофестиваль военно-исторических фильмов «Перерыв на кино»,  Всероссийский кинопоказ к 77 Годовщине со Дня Победы над фашистской Германией в ВОВ, креативная встреча в рамках проекта ФАДМ «Росмолодежь» - «Лига будущего», месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни, антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», межведомственная комплексная оперативно- профилактическая операция «Дети России-2022» 1 и 2 этапы, Диктант победы, Географический диктант, этнографический диктант. Мероприятия по информационной безопасности, организация кинопоказов цикла «Территория безопасности».

Активное взаимодействие ведется со Всеволожским агропромышленным техникумом и Кванториумом г. Всеволожска:

- на базе техникума проводится много различных мероприятий                                     по молодежной политике, например, «День студента», в том числе много мероприятий проводится совместно с комитетом по молодежной политике Ленинградской области. Актив техникума на постоянной основе участвует                                 в районных мероприятиях и акциях, в том числе учащиеся помогают как волонтеры. В июне 2022 года студенты техникума посадили 17 деревьев                                    в рамках акции «Сад Памяти»;

- совместно с Кванториумом в 2022 году на базе техникума проведено мероприятие «INновация». В процессе работы команды из разных поселений района - представили интересные идеи и разработки. Также сотрудники принимали участие в качестве членов жюри в конкурсе технологических                             арт-объектов ТЕХНО-АРТ 2022.

На сегодняшний день социальные сети играют в жизни современной молодежи огромную роль. Имеется группа «Вконтакте» «Молодежный актив Всеволожского района», в группе ежедневно публикуется важная и актуальная информация в сфере молодежной политики для молодежи (мероприятия, конкурсы и т.д.), количество участников группы более 4 000 человек.

Информация о работе молодежной политике отражается в годовых отчетах Росстата, социальной активности и аналитических исследованиях                           по реализации государственной молодежной политики, что является показателем эффективности работы в сфере молодежной политике, некоторые данные из показателей отчетности учитываются в «Рейтинг47».

В планах на 2023 год:

- продолжить работу по вовлечению граждан в волонтерскую деятельность, так как с 2022 года это является показателем работы глав администраций районов Ленинградской области - Рейтинг47;

- возобновить работу молодежного совета, с включением в состав представителей парламента старшеклассников;

- развитие новых актуальных направлений для вовлечения молодежи.

В части полномочий по созданию условий для организации досуга                        и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества

Администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» утверждена муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы». В рамках реализации мероприятий программы проводится работа по активному развитию единого культурного пространства, создаются условия для равного доступа граждан                к культурным ценностям и информационным ресурсам, максимального вовлечения жителей в разнообразные формы творческой и культурно-досуговой деятельности, сохранения объектов культурного наследия, развития традиционной народной культуры и самодеятельного творчества, развития библиотечного дела.

Обеспеченность населения МО «Город Всеволожск» услугами организаций культуры составляет:

- учреждениями культуры клубного типа – 64,9%

- библиотеками – 66%

Историко-культурное наследия Всеволожска богато и разнообразно, представлено широкой сетью государственных и частных музеев и музейных экспозиций, а также памятниками истории и культуры.

На территории Всеволожска действуют государственные музеи:

- музейный комплекс «Дом авиаторов» ГБУК ЛО «Музейно-мемориальный комплекс Дорога Жизни»;

- музей-усадьба «Приютино» - филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство».

- музейная экспозиция «Всеволожский район в годы блокады»                         АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный»;

- частный музей «Битва за Ленинград» имени З.Г. Колобанова;

- частный музей кошки;

-музейные экспозиции, созданные при общеобразовательных учреждениях г. Всеволожска.

Установлено 17 объектов культурного наследия, из них:                                                        6 – федерального значения; 10 – регионального значения, 1 – местного (муниципального) значения.

Постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» разработан и утвержден административный регламент                                                  по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений                                           на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия муниципального значения».

Во исполнение Перечня поручений по увековечению памяти погибших при защите Отечества, утвержденного Президентом Российской Федерации                         от 31.01.2019 № Пр-134, п. 3 Перечня поручений Губернатора Ленинградской области от 20 ноября 2017 года (№ 065-1100/201727.11.2017), администрацией проведена работа по регистрации права собственности в Росреестре по Ленинградской области на братские воинские захоронения, являющиеся объектами культурного наследия Ленинградской области.

Также постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» от 18.05.2022 № 1945 «О внесении изменений                              в постановление администрации от 26.06.2019 №1814», проведена работа                            и утвержден Перечень памятников истории, братских воинских захоронений и иных мемориалов, увековечивающих память о погибших при защите Отечества, муниципальных учреждений и предприятий МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО и МО «Город Всеволожск», осуществляющих содержание объектов истории.

В соответствии с административным регламентом предоставления                         на территории Ленинградской области государственной услуги «Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения или выявленного объекта культурного наследия», утвержденным приказом комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 19.11.2021 №01-03/21-171, администрация направила для рассмотрения заявление о выдаче задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братское кладбище советских воинов, погибших в 1941-44 гг., среди них – Герои Советского Союза: Шишкань Илья Минович (1918-1943), Пляшечник Яков Иванович (1907-1944)».

Значимое мероприятие прошло 8 августа 2022 года на Румболовском братском воинском захоронении г. Всеволожска состоялась торжественная церемония перезахоронения останков военнослужащих летно-подъемного состава ВВС РККА – Героев Советского Союза, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., обнаруженных при проведении поисковых работ в д. Смольное Ленинградской области.

Мероприятия по поддержке отрасли культуры, сохранению целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – субсидия) осуществлялись                    в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры                            и туризма в Ленинградской области». Из бюджета Ленинградской области на повышение оплаты труда работников культуры выделено 3 209,2 тыс. рублей, в связи с чем, рост заработной платы работников культуры                       по сравнению с 2021 годом составил 7,6 %.

Активную работу по формированию культурной среды города, организации досуга, творческой активности населения проводит 
МАУ «Всеволожский ЦКД», который реализует функции по эстетическому, нравственному, патриотическому воспитанию населения, возрождению, сохранению и развитию культурных ценностей и традиций.

Во Всеволожском Центре культуры и досуга действует 37 клубных формирований, в которых занимается 785 участников, из них в 20 детских клубных формированиях занимается 398 человек в возрасте до 14 лет.
 2 творческих коллектива удостоены звания «Народный самодеятельный коллектив».

В 2022 году работникам культуры удалось на высоком организационном и профессиональном уровне провести 95 культурно-досуговых проектов, среди которых:

- городской социокультурный проект «Выходи играть». Проект направлен на возрождение и сохранение народных традиций по проведению дворовых праздников, повышение значения внутридомовых территорий                           как объединяющих центров добрососедских отношений. Несмотря                                         на пандемию COVID 19, в 2022 году удалось провести проект и в зимний                              и в летний период на территориях игровых площадок и во дворах микрорайонов г. Всеволожска;

- «Масленичный разгуляй» собрал на территории общественного пространства «Парк Песчанка» жителей Всеволожска всех возрастов. Яркая программа участием самодеятельных и профессиональных коллективов, масленичные русские потехи, интерактивные зоны, блины и чай порадовали жителей в преддверии наступления весны;

- 9 мая в парке воинской славы и на территории общественного пространства «Парка Песчанка» состоялось праздничное мероприятие, посвященное 77-й годовщине Великой Победы. Полевая кухня, экспозиция военной техники, посвященная 76-й годовщине Победы советского народа                            в Великой Отечественной войне 1941-45 г.г, организованная Первой военной исторической дивизией им. Пионеров-Героев, при поддержке Музея «Битва                         за Ленинград» им. З.Г. Колобанова, концертная программа «На солнечной поляночке» с участием художественных коллективов г. Всеволожска                                       и Всеволожского района проводились на территории общественного пространства «Парк Песчанка»;

- в день Памяти и Скорби 22 июня на Румболовской горе 
г. Всеволожска прошла акция «Земля доблести», нацеленная на объединение Общественных организаций, жителей всех поколений, сохранение памяти                               и привлечение к изучению истории своего края, а также на увековечивание памяти о подвиге нашего многонационального народа и недопущению искажению истории.

В рамках реализации Концепции государственной политики                                        по увековечиванию памяти жертв политических репрессий на территории Ленинградской области на период с 2020 по 2024 годы, утвержденным Губернатором Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, в 2022 году,                                     в Ковалевском лесу, в месте, связанном с историей государственного красного террора, проведено областное мероприятие, посвященное Дню памяти поэта Николая Степановича Гумилева, расстрелянного «по делу Таганцева» в 1921 году.

Также, 12 октября 2022 года день памяти писателя Юрия Григорьевича Слепухина. Для жителей города организован и проведен литературно-музыкальный вечер, посвящённый жизни и творчеству писателя, организована выставка его произведений, издан краеведческий буклет.

В рамках подготовки к празднованию 59 годовщины со дня образования города Всеволожска были разработаны уличные стенды с историей города Всеволожска.

Перспективы развития культуры на 2023 год:

основными направлениями деятельности в сфере культуры в 2023 году на территории МО «Город Всеволожск» станут обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала всех категорий жителей, сохранение, охрана                                       и популяризация объектов культурного наследия в, создание благоприятных условий устойчивого развития сферы культуры;

в 2023 году в городе Всеволожске состоится масштабное и значимое событие –  60 летний юбилей со дня образования города Всеволожска.                                 В рамках празднования запланированы такие мероприятия, как Публичные чтения «С любовью о Всеволожске», Презентация сборника трудов публичных чтений «С любовью о Всеволожске», Проект «Свежие знания», направления: Всеволожск танцующий, танцы с оркестром, авторы в гости                              к юным Всеволожцам, лекции во Всеволожске, «Ночь в музее» с тематической программой, посвященной городу Всеволожску.

Реализация Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области до 2025 года

Решением совета депутатов МО «Город Всеволожск» № 44                                    от 22.05.2012 утверждена «Программа социально-экономического развития муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области до 2025 года» (далее - Программа.

Деятельность администрации МО «Всеволожский муниципальный район» направлена, в том числе, и на реализацию Программы. Все итоги деятельности администрации приведены в разделах настоящего отчета, в том числе в области:

- Демографии;

- Градостроительной политики и пространственного развития;

- Инвестиционной политики, в том числе реализации механизма муниципально-частного партнерства;

- Транспортной инфраструктуры;

- Инженерной инфраструктуры;

- Развития образования, культуры, спорта, туризма;

- Исполнения бюджета;

- Исполнения показателей Прогноза социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный период.

План по реализации Программы исполняется путем реализации мероприятий утвержденных муниципальных программ МО «Город Всеволожск» и МО Всеволожский муниципальный район.

Реализация индикаторов реализации Программы социально-экономического развития

МО «Город Всеволожск» (оптимистический сценарий)

| Наименование индикатора | Ед. изм. | Индикатор |  |  |  |  | Исполнение за 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 2020 год | на 2025 год |  |  |  |  |
| Индикаторы производственной деятельности и развития малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рост выпуска продукции в промышленности | Индекс физического объема 2010 /2011гг. и т.д. | 6 | 5 |  | -5,9 Из-за санкционных ограничений в отношении Российской Федерации в 2022 году наблюдается снижение уровня производства в отраслях: - производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (92,2); - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (31,3) спад обусловлен: - уходом компаний с иностранным капиталом: ООО «Ханил Рус», ООО «Ти Ай Аутомотив»; - из-за разрыва договорных отношений на поставку сырья и комплектующих снижение уровня производства у ООО «Гестамп Северсталь Всеволожск». |  |  |
| Увеличение доли оборота организаций малого и среднего бизнеса в общем обороте | % | 36,0 | 39,0 |  | - |  |  |
| Доля в численности работников малых и средних предприятий | % | 38,0 | 42,0 |  | - |  |  |
| Индикаторы инвестиционной и инновационной активности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рост объема инвестиций в основной капитал | % к уровню | 7,1 | 6,2 |  | 21 |  |  |
| Структура собственных средств предприятий в общем объеме инвестиций. | % к общему объему инвестиций | 30 | 32 |  | 49,6 |  |  |
| Индикаторы исполнения бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем собственных доходов местного бюджета в том числе: | тыс. руб. | 728 443 | 1 032 033 |  | 970 195,6 |  |  |
| налоговые доходы неналоговые доходы | тыс. руб. | 570 109 158 334 |  | 807 711 224 322 |  | 834749,5 135446,1 |  |
| Объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 63000 |  | 85000 |  | 245849,9 Значительное увеличение обусловлено строительством дорог, объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, уличного освещения, а также расселение аварийного жилья на территории МО «Город Всеволожск». |  |
| Индикаторы развития инфраструктуры ЖКК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 240 |  | 270 |  | 195,4 |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | км | 150 |  | 190 |  | 138,4 |  |
| Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета | % от общего объема | 85 |  | 100 |  | 93 |  |
| Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | % от общего объема | 98,5 |  | 100 |  | 74,56 |  |
| Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: по теплоснабжению по водоснабжению по водоотведению |  | 1,4 1,35 1,3 |  | 1,3 1,35 1,3 |  | 1,17 2,15 1,23 |  |
| Индикаторы уровня жизни, денежных доходов и расходов населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня реальных доходов | Отношение уровня 2011/2010 и т.д. | 12% |  | 9% |  | 10,8 |  |
| Повышение обеспеченности жильем | Жилищный фонд м2/чел. | 31 |  | 34 |  | 32,8 |  |
| Обеспечение населения автомобилями | ед. на 1000 чел. | 330 |  | 350 |  | 431 |  |
| Минимальная продовольственная корзина | руб. | 8200 |  | 11000 |  | 15600 |  |
| Рост розничного товарооборота | Товарооборот на душу нас в месяц | 12% |  | 10% |  | 15% |  |
| Демографические индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения города в трудоспособном возрасте | % от численности населения | 63,8 |  | 62,3 |  | 57,8 |  |
| Рождаемость | чел. на 1000 жителей | 14,05 |  | 15,04 |  | 13,2 |  |
| Коэффициент общего прироста населения | % от численности | 10 |  | 9 |  | 4,7 |  |
| Миграционный прирост населения | Чел. на 1000 жителей | 14 |  | 14 |  | 25,8 |  |
| Естественный прирост населения | Чел. на 1000 жителей | -4 |  | -5 |  | -11,7 |  |
| Средняя продолжительность жизни | Лет | 70,0 |  | 75 |  | 71,5 |  |
| Занятые в экономике | % от численности населения | 41 |  | 40 |  | 56,5 |  |
| Несбалансированность населения по полу | % различия долей мужского и женского населения | 5 |  | 5 |  | 20,7 |  |
| Учащиеся общеобразовательных учебных заведений | % от численности населения | 12,1 |  | 11,5 |  | 12,9 |  |
| Индикаторы управления муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в т.ч.: непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме; управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; управление муниципальным или государственным учреждением или предприятием; управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы. | % от общей площади | 61 0 2 21 38 | 71 0 3 25 43 |  | 99,8 0.02 29,56 0 70,22 |  |  |
| Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % от общего количества | 60 | 100 |  | 75,8 |  |  |
| Индикаторы развития физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Чел.; % от общего количества | 23700/ 24,7 | 26570/ 25,4 |  | 42564/ 53,4 |  |  |
| Численность населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления города | Чел.; % от общего количества | 24800/ 25,2 | 27100/ 25,8 |  | 24800/ 31,1 |  |  |

Реализация муниципальных программ МО «Город Всеволожск» за 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Предусмотрено документом (план), тыс. руб. | Кассовое исполнение (факт), тыс. руб. | Уровень эффективности реализации программы % | Вывод (предложения) по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Культура в МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы | 49 050,4 | 49 050,4 | 99,5 | качество реализации муниципальной программы – высокое, дальнейшее исполнение - целесообразно |
| 2. | Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы | 3 627,1 | 3 627,1 | 100 | качество реализации муниципальной программы – высокое, дальнейшее исполнение - целесообразно |
| 3. | Безопасность в МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы | 8 000,0 | 7 883,3 | 101,1 | качество реализации муниципальной программы – высокое, дальнейшее исполнение - целесообразно |
| 4. | Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022-2026 годах | 126 684,4 | 121 893,1 | 55,4 | качество реализации муниципальной программы – неудовлетворительное. Не достижение значений целевых показателей программы по переселению из аварийного жилищного фонда (площадь, кол-во человек) обусловлено наличием не предвиденных обстоятельств: розыск граждан, наличие судебных споров, при этом жилые помещения приобретены в запланированном объеме. Уменьшение объема запланированных бюджетных средств обусловлено снижением цен на аукционах по приобретению жилых помещений. Выделение социальной выплаты осуществляется строительным комитетом по Ленинградской области по сводному списку граждан по Ленинградской области из прогнозированных 5 семей выплату получила 1 семья (выплата реализована) но не была проведена корректировка программы. Дальнейшее исполнение – целесообразно |
| 5. | Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы | 17 907,7 | 17 877,0 | 100,5 | качество реализации муниципальной программы – высокое, дальнейшее исполнение - целесообразно |
| 6. | Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2026 годы | 42 309,0 | 42 031,6 | 100,1 | качество реализации муниципальной программы – высокое, дальнейшее исполнение - целесообразно |
| 7. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергоэффективности на территории МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы | 273 312,4 | 236 303,0 | 127,07 | качество реализации муниципальной программы – высокое, дальнейшее исполнение - целесообразно |
| 8. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы | 59 590,7 | 56 132,0 | 105,14 | качество реализации муниципальной программы – высокое, дальнейшее исполнение - целесообразно |
| 9. | Обслуживание сетей уличного освещения, объектов благоустройства и обеспечение санитарного состояния территории муниципального образования «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы | 395 103,9 | 361 641,7 | 84,87 | качество реализации муниципальной программы – удовлетворительное, дальнейшее исполнение - целесообразно |
| 10. | Ремонт и реконструкция сетей и объектов теплоснабжения города Всеволожска на 2022-2026 годы | 340 276,6 | 331 068,9 | 114,59 | качество реализации муниципальной программы – высокое, дальнейшее исполнение - целесообразно |
| 11. | Ремонт и содержание улично-дорожной сети МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы | 129 559,1 | 105 904,5 | 55,7 | качество реализации муниципальной программы – неудовлетворительное. Не приняты работы по ремонту дороги ул. Лубянская. Направлено требование 7368/1.0-16 от 28.11.2022 привести объект в соответствие (керны а\б не соответствуют гост, отсутствует сцепление). В связи с земляными работами по ремонту инженерных сетей ул. Межавая не выполнен ремонт тротуара по ул. Межевая-Александровская. Дальнейшее исполнение – целесообразно. |

Нормативно-правовые документы, муниципальные программы МО «Город Всеволожск» и МО Всеволожский муниципальный район, отчеты о реализации муниципальных программ размещены на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» в сети интернет: https://www.vsevreg.ru/ в разделе «Главная-Администрация- Муниципальные программы».