Приложение

ОТЧЕТ

администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области об итогах реализации инициативного проекта Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, реализованного в 2026 году

| 1. Наименование инициативного проекта | Благоустройство дворовой территории между домами 19/1, 19/2, 19/3 по ул. Ленинградской г. Всеволожск: обустройство детской площадки |
| --- | --- |
| 2. Место реализации инициативного проекта (наименование населенного пункта, части территории, адрес или описание местоположения) | Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 19/1; 19/2; 19/3 |
| 3. Описание проблемы, которую решил инициативный проект | Износ детской площадки, устаревшее оборудование, потребность в обновлении. |
| 4. Нормативно-правовые акты, являющиеся основанием для реализации инициативного проекта | 1. Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». 2. Областной закон Ленинградской области от 16.02.2024 N 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области". |
| 5. Сроки реализации инициативного проекта | апрель - сентябрь 2026 года |
| 6. Общая стоимость реализации инициативного проекта, в том числе: | 3 593 295 рублей 00 копеек |
| 6.1. Объем субсидии из областного бюджета (руб.) | 3 054 300 рублей 00 копеек |
| Объем средств из местного бюджета (руб.) | 538 995 рублей 00 копеек |
| 6.3. Вклад граждан (в стоимостном выражении, руб.) | 5 000 рублей 00 копеек |
| 7. Краткое описание реализации инициативного проекта (выполненные работы по муниципальным контрактам (договорам) | По результатам выполненных работ, предусмотренных условиями контракта, договора, выполнены следующие виды работ и установлены объекты: - демонтированы песочница и качели, установлен игровой комплекс «Викинг»; - проведено благоустройство территории: частично заменены газонные ограждения, выполнена отсыпка отсевом площадки и дорожек, произведено озеленение. |
| 8. Итоги реализации инициативного проекта | Результаты реализации инициативного проекта «Благоустройство дворовой территории между домами 19/1, 19/2, 19/3 по ул. Ленинградской г. Всеволожск: обустройство детской площадки»: - созданы благоприятные условия для безопасного времяпровождения детей и улучшение эстетического состояния территории города Всеволожска; - реализация инициативного проекта оказала значительное влияние на повышение уровня вовлеченности граждан в жизнь своего муниципального образования. |

Фотоотчет реализованного инициативного проекта